Реализация национальных проектов на территории муниципального образования Щербиновский района: итоги 2022 года и планы на 2023 год

I. ИТОГИ 2022 ГОДА

В 2022 году объем финансирования мероприятий в рамках проектов из всех уровней бюджета составил 230 756,54 тыс. руб., в том числе: краевой  бюджет – 222 339,28 тыс. руб.; местный бюджет – 8417,26 тыс. рублей:

1. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» (приобретение автогородка в СОШ № 3, 8; приобретение светоотражающих элементов СОШ № 5; оснащение кабинетов безопасности дорожного движения СОШ № 10, 13).

В рамках вышеперечисленного регионального проекта выделены и освоены средства в сумме 420, 5 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 391,00 тыс. рублей, местного бюджета 29, 5 тыс. рублей:

1. Приобретены мобильные автогородки:

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 3 имени Екатерины Ивановны Гришко муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская на сумму 80,00 тыс. рублей, в том числе средств краевого бюджета – 74, 40 тыс. рублей, средств местного бюджета – 5, 60 тыс. рублей;

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 8 имени Павла Ивановича Кочерга муниципального образования Щербиновский  район село Николаевка на сумму  80,00 тыс. рублей, в том числе средств краевого бюджета – 74,40 тыс. рублей, средств местного бюджета – 5, 60 тыс. рублей.

2. Оснащены кабинеты по безопасности дорожного движения в образовательных организациях:

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 10 имени Сергея Ивановича Холодова муниципального образования Щербиновский  район станица Новощербиновская на сумму 120,00 тыс. рублей, в том числе средств краевого бюджета – 111, 60 тыс. рублей, средств местного бюджета – 8, 40 тыс. рублей;

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза Григория Федотовича Короленко муниципального образования Щербиновский  район поселок Щербиновский на сумму 120, 00 тыс.  рублей, в том числе средств краевого бюджета – 111, 60 тыс. рублей, средств местного бюджета – 8, 40 тыс. рублей.

3. Приобретены световозвращающие приспособления:

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Ивана Петровича Рыбина муниципального образования Щербиновский  район станица Старощербиновская на сумму 20, 50 тыс. рублей, в том числе средств краевого бюджета – 19, 00 тыс. рублей, средств местного бюджета – 1, 50 тыс. рублей.

2. Национальный проект «Культура»:

1) Региональный проект «Культурная среда» (приобретение музыкальных инструментов в МБУ ДО ДШИ ст. Старощербиновской).

Общий объем средств 4 605,3 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет - 4 052,6 тыс. руб., местный бюджет - 552,7 тыс. руб. Приобретение музыкальных инструментов для нужд муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы искусств                           ст. Старощербиновской (далее - МБУ ДО ДШИ). Исполнено в полном объеме:

1. Пианино акустические - 4 шт

2. Баяны, - 2 шт.

3. Аккордеоны, начальная

4. В рамках прямых контрактов для муниципальных нужд                      МБУ ДО ДШИ приобретены:

духовые инструменты;

звуковое оборудование;

банкетка;

музыкальная литература.

2) Региональный проект «Творческие люди».

Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений и лучших работников лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края - МКУК МО ЩР «Щербиновская межпоселенческая библиотека»).

Общий объем запланированных средств 364,20 тыс. руб, в том числе: краевой бюджет – 320,50 тыс. руб, местный бюджет – 43,70 тыс. руб. Исполнено в полном объеме.

3. Национальный проект «Экология» :

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (приобретение контейнеров).

Общий объем средств 3 339,17 тыс. руб. в том числе: краевой бюджет – 2 938,47 тыс.руб., местный бюджет –400,70 тыс. руб.

Администрацией Щербиновского района  приобретено 186 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (контейнеры под пластиковые отходы ПЭТ).

Исполнено в полном объеме, все контейнеры установлены на площадках для сбора мусора по  Щербиновскому району.

4. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

Общий объем финансирования мероприятий: 38 452,95 тыс. рублей, в том числе: федеральный и краевой бюджет – 33 175,30 тыс. руб.; местный бюджет – 7 781,86 тыс. рублей:

1. Благоустройство общественной территории улица Первомайская (от улицы Ленина до улицы Советов) в станице Старощербиновской:

Объем финансирования мероприятий: 13 230, 97 тыс. рублей, в том числе: федеральный и краевой бюджет –10 624,30 тыс. руб.; местный бюджет –                        2 606, 67 тыс. рублей.

2. Благоустройство общественной территории улица Первомайская (от улицы Красная до улицы Советов) в станице Старощербиновской.

Объем финансирования мероприятий: 25 221,99 тыс. рублей, в том числе: федеральный и краевой бюджет –20 429,81 тыс. руб.; местный бюджет –                        4 792,18 тыс. рублей.

5. Национальный проект «Демография»

1. Региональный проект «Финансовая поддержка при рождении детей»

По итогам 2022 года в муниципальном образовании Щербиновский район в рамках указанных мероприятий выплачены денежные средства в размере –60 171, 24 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта ежемесячно производятся выплаты:

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующего детей;

материнский (семейный) капитал.

Выплаты производятся ежемесячно в срок до 26 – го числа.

2. Региональный проект «Содействие занятости»

В рамках мероприятий Федерального проекта "Содействие занятости"  Центр занятости населения Щербиновского района занимается информированием о бесплатном обучении профессионального образования.

Так, в 2022 году было проинформировано 218 безработных граждан, из них приступили и успешно завершили обучение 13 безработных граждан (по таким профессиям как Социальный работник, Юриспруденция, Общее и кадровое делопроизводство,  Программист 1С, Бухгалтер субъекта малого бизнеса).

Была проведена информационная работа о возможности обучения среди других категорий граждан таких как:

- граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста - 42 человека (Педагог дополнительного образования, Формы и методы работы с получателями социальных услуг);

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет - 2 человека (Кадровое администрирование, Интернет-маркетинг),

- молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящиеся к категориям: 4 месяца после окончания учебы или военной службы  - 1 человек (Тестировщик программного обеспечения).

В 2023 году также планируется проведение работы о бесплатном обучении граждан.

6. Национальный проект «Образование»:

1) Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и  взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Общий средств 763, 40 тыс. руб. в том числе: краевой бюджет – 763, 40 тыс. руб.

2) Региональный проект «Современная школа»

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» открыто четыре Центра «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 1, 6, 13, 12 за счет средств краевого бюджета.

Закупку оборудования осуществляло  министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Оборудование получено и установлено на общую сумму 4 800,36тыс. руб.:

7. Национальный проект «Здравоохранение»

В 2022 году в рамках нацпроекта «Здравоохранения», государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранение» исполнены следующие мероприятия на общую сумму 117 847,61 тыс.рублей:

| Государственная программа «Развитие здравоохранения» |
| --- |
| Мероприятие: «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |
| «Снижение дефицита медицинских кадров» |
| № п/п | Запланировано на 2022, в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий, руб. | Исполнено за период с 01.01.2022г. по 10.11.2022г., руб. | К исполнению до конца 2022г., руб. | Примечание |
| 1 | 5 782 500,00 | 5 782 500,00 | 0,00 | 1) 2 300 000,00 рублей приобретена квартира общей площадью 45,1 кв. м, жилой площадью 17,9 кв. м., 2) 3 482 500,00 рублей приобретена квартира общей площадью 59,7 кв.м., жилой площадью 36,5 кв.м. На квартиры осуществлена постановка на учет в госсобственность Краснодарского края |
| « Повышение уровня профессиональных знаний работников организаций и профессиональных образовательных организаций» |
| 2 | 1 749 060,00 | 1 749 060,00 | 0,00 | Средства в полном объеме использованы на повышение квалификации и перепод-готовку кадров (преиму-щественно медицинский кадровый состав) нашего учреждения. |
| 1.2. Мероприятие: «Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, эвакуации» |
| 1.2.1. «Осуществление капитального ремонта» |
| 1 | 20 700 000,00 | 20 700 000,00 | 0,00 | Осуществлены и оплачены: - работы по изготовлению ПСД кап ремонта хирургического отделения стационара, для установки компьютерного томографа на сумму 455 179,00 руб.; - капремонт хирургического отделения стационара, для установки компьютерного томографа на сумму 3 053 660,75 руб.; -589 000,00 руб. разработка ПСД капитального ремонта участковой больницы с врачебной амбулаторией с. Ейское Укрепление; - 271 000,00 руб. капитального ремонта дверного блока входной группы приемного отделения; - 96 700,00 руб. капитальный ремонт дверных блоков отделения анестезии и реанимации; - 215 000,00 руб. капитальный ремонт помещений приемного отделения и холла; - 361 000,00 руб. капитальный ремонт ( облицовка стен и пола холла перед входом в реанимацию); - 966 605,08 руб. капитальный ремонт оконных блоков врачебной амбулатории ст. Новощербиновской; - капитальный ремонт педиатрического отделения стационара на общую сумму 14 551 855,17 руб.; - осуществлен строительный контроль на капитальный ремонт педиатрического отделения стационара на общую сумму 140 000,00 руб. |
| 1.2.2. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг стационарной и амбулаторной медицинской помощи) государственными учреждениями» |
| 2 | 42 978 000,00 | 34 773 147,33 | 8 204 852,67 | Расходы на выполнение государственного задания за счет средств краевого бюджета, выполнение - 98,5% |

Кроме того, в рамках региональной программы Краснодарского края «Модернизация первичного звена здравоохранения» передано ГБУЗ «Щербиновская ЦРБ» МЗ КК от министерства здравоохранения Краснодарского края безвозмездно в оперативное управление:

- Система эндоскопической визуализации 1 шт. на сумму 4 466 457,33 руб.;

- Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения 1шт. на сумму 815 398,50 руб.;

- Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном автоматическом режимах ЭК 12Т-01-«Р-Д» 2 шт. на общую сумму 416 333,34 руб.;

- Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80- «ФОТЕК» 1шт. на сумму 303 039,00 руб.;

- Стерилизатор воздушный ГП-80 МО 2 шт. на общую сумму 73 185,00 руб.;

- Стерилизатор сухожаровой воздушный настольный с программным управлением, циклами стерилизации, дезинфекции, сушки и принудительного охлаждения 1шт. на сумму 42 110,72 руб.;

- Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02  1 шт. на сумму 60 666,66 руб.;

- Анализатор глюкозы ИВД, лабораторный автоматический глюкозы и лактата 1 шт. на сумму 232 000,00 руб.;

- Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный «Аэролайф» - 2 шт. на общую сумму 706 300,00 руб.,

- Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая: Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» 1шт. на сумму 17 000 000,00 руб.;

- Автомобиль легковой LADA NIVA 2 шт. на общую сумму 2 020 000,00 руб.;

- Автомобиль LADA GRANTA 1 шт. на сумму 717 400,00 руб.

В рамках реализации мероприятия "Приобретение движимого имущества для развития оказания медицинской помощи, обеспечения ее качества и доступности для граждан" подпрограммы "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Краснодарского края "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением главы администрации  (губернатора) КК от 12 октября 2015 года № 966 была поставлена система рентгеновской компьютерной томографии всего тела 1шт на сумму 27 990 000,00 руб.

8. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство»

Региональный проект «Создание условий для легкого старта 
и комфортного ведения бизнеса»

Одним из видов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов.

На территории Краснодарского края функционирует унитарная некоммерческая организация – микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», основным видом деятельности Фонда является предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

За 2022 год в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Фондом микрофинансирования Краснодарского края  было выдано микрозаймов в общей сумме 13 900 000,00 рублей субъектам малого и среднего предпринимательства Щербиновского района, количество микрозаймов – 7 единиц.

| Щербиновский район |
| --- |
| ФИО | Документ | Финансовый продукт | ИНН | Сумма займа,руб |
| Арашкевич Александр Алексеевич ИП | 505 от 14.06.2022 г. | Бизнес-Инвест | 235800189912 | 5 000 000,00 |
| Валяева Татьяна Николаевна ИП Глава КФХ | 038 от 21.01.2022 г. | Фермер | 235800016451 | 1 500 000,00 |
| Мозуль Александр Васильевич ИП Глава КФХ | 045 от 27.01.2022 г. | Фермер | 235800121640 | 2 500 000,00 |
| Мозуль Александр Васильевич ИП Глава КФХ | 046 от 27.01.2022 г. | Беззалоговый | 235800121640 | 1 500 000,00 |
| Мозуль Евгений Александрович ИП Глава КФХ | 936 от 07.11.2022 г. | Фермер | 235802725326 | 2 500 000,00 |
| Мозуль Евгений Александрович ИП Глава КФХ | 937 от 07.11.2022 г. | Беззалоговый | 235802725326 | 500 000,00 |
| Рябко Дмитрий Витальевич ИП Глава КФХ | 075 от 03.02.2022 г. | Фермер | 235803225365 | 400 000,00 |
| Итого | 13 900 000,00 |

ПЛАНЫ НА 2023 ГОД

В 2023 году планируемый объем финансирования мероприятий в рамках проектов из всех уровней бюджета составляет 17 325,39 тыс. руб., в том числе: краевой  бюджет - 15 785,60 тыс. руб.; местный бюджет – 1 539,79 тыс. рублей:

1. Национальный проект «Жилье и городская среда» Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Благоустройство парка, расположенного по адресу: село Николаевка, ул. 2-я Пятилетка, 7А.

Общий объем финансирования мероприятий: 16 934,69 тыс. рублей, в том числе: федеральный и краевой бюджет –15 410,6 тыс. руб.; местный бюджет – 1 524,09  тыс. рублей:

Дата утверждения план-графика в ЕИС – 17.01.2023 года;

Извещение будет размещено 30 января 2022 года.

Сроки выполнения работ – с момента заключения контракта по 30 сентября 2023 года:

1 этап: с момента заключения контракта по «30» апреля 2023 г. – демонтажные работы;

2 этап: с 01 мая 2023 г. по «15» июня 2023 г. – установка МАФ;

- этап: с 16 июня 2023 г. по «30» июля 2023 г. – устройство покрытий;

- этап: с 01 августа 2023 г. по «30» сентября 2023 г. – озеленение территории.

Соглашение о предоставлении субсидии из Краснодарского края между администрацией Николаевского сельского поселения Щербиновского района и министерством ТЭК и ЖКХ заключено 20 января 2023 года.

2. Национальный проект «Образование»

I. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

«Патриотическое воспитание» на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации (СОШ №1,2,3,5) на общую сумму 390, 7тыс рублей, из них 375 тыс. руб. -  федеральный и краевой бюджет, 15,7 тыс. руб. - местный бюджет.

Срок – март 2023 года.

II. Региональный проект «Современная школа».

В 2023 году в региональном проекте «Современная школа» государственной программы «Развитие образования» участвует муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 имени Сергея Ивановича Холодова муниципального образования Щербиновский район станица Новощербиновская (далее – СОШ №10)  для оснащения кабинетов под «Точку Роста».

Оборудование будет закупаться министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края централизованно, и передаваться СОШ №10 безвозмездно.

3. Национальный проект «Здравоохранение»

3. Национальный проект «Здравоохранение» Период реализации (ввода в эксплуатацию) – 2022-2025 годы.

Строительство поликлиники в станице Старощербиновской в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (межведомственная целевая программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»).

Стоимость строительства – 1,2 млрд. рублей, источник финансирования – краевой бюджет.

Поликлиника на 450 посещений в смену, в том числе 250 взрослых  и 200 детских ГБЗУ «Щербиновская центральная районная больница» МЗ КК.

Адрес строительства - Российская Федерация, Краснодарский край, Щербиновский муниципальный район, Старощербиновское сельское поселение, станица Старощербиновская, улица Красина, 91 (пересечение улиц Красина и Чкалова).

Инициатор проекта (заказчик) – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края».

Этажность объекта - 3 надземных, 1 подземный. Площадь - 7096,8 квадратных метров.

Период реализации (ввода в эксплуатацию) – 2022-2025 годы.

В 2022 году:

проведена работа по изготовлению проектно-сметной документации;

выдано разрешение на строительство № 23-36-157-2022 от 20 декабря 2022 года, срок действия разрешения на строительство – 15 месяцев.