АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЕРБИНОВСКИИ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2013                                                                                                   № 210

ст-ца Старощербиновская

Об утверждении ведомственной целевой

программы «Газификация населенных пунктов

муниципального образования Щербиновский район»

на 2013 год

В целях организации в границах муниципального образования Щербиновский район газоснабжения сельских поселений Щербиновского района, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Щербиновский  район          от 23 августа 2011 года  № 246 «О порядке разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ в муниципальном  образовании  Щербиновский район» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Газификация населенных пунктов муниципального образования Щербиновский район» на 2013 год (далее – Программа) (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования Щербиновский район (Оголь) обеспечить финансирование Программы в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Щербиновский район.

3. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район (Лунева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район, в разделе «Муниципальные целевые программы».

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Щербиновский район».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования  Щербиновский район С.Ю.Цирульника.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава

муниципального образования

Щербиновский район                                                                               С.Г.Робилко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 22.04.2013 № 210 |
| --- | --- |

Ведомственная ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН» НА 2013 ГОД

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Газификация населенных пунктов

муниципального образования Щербиновский район»

на 2013 год

| Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа «Газификация населенных пунктов муниципального образования Щербиновский район» на 2013 год (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | администрация муниципального образования Щербиновский район |
| Цель и задачи Программы | организация газоснабжения населенных пунктов, улучшение благосостояния населения муниципального образования Щербиновский район и улучшение экологической обстановки |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источник финансирования Финансирование Программы (тыс.руб.) БДО+БПО Бюджет муниципального образования Щербиновский район: 4945,0 |
| Индикаторы целей программы | изготовление проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к хутору Красный Дар и проведение ее экспертизы; изготовление проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к хутору Прилиманский и проведение ее экспертизы; изготовление проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к хутору Северный и проведение ее экспертизы; изготовление проектно-сметной документации на строительство блочно-модульных котельных в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 18, муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 5, муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 4 и проведение ее экспертизы; завершение строительства и ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных в муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 10, муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 11. |

1. Характеристика проблемы и цель Программы

Программа подготовлена в соответствии с Федеральным законом          от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Необходимость мероприятий Программы обусловлена требованиями по обеспечению газом населенных пунктов, улучшение благосостояния населения муниципального образования Щербиновский район, улучшение экологической обстановки. В муниципальном образовании Щербиновский район проложены магистральные газопроводы к станицам и селам. Необходимо проведение газопроводных сетей к следующим населенным пунктам:

хутор Красный Дар, точка подключения на расстоянии восьми кило-метров, проживает население 184 человека.

хутор Прилиманский, точка подключения на расстоянии двух кило-метров, проживает население 62 человека.

хутор Северный, точка подключения на расстоянии трех километров, проживает население 150 человек.

Также есть необходимость в строительстве блочно-модульных котельных в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 18 (далее – МБДОУ ДС № 18), муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 5 (далее – МБДОУ ДС № 5), муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 4 (далее – МБОУ СОШ № 4) и ввода в эксплуатацию блочно-модульных котельных в муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 10 (далее – МБОУ СОШ № 10), муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 11(далее – МБДОУ ДС № 11).

2. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.

3. Управление Программой и механизм ее реализации

Управление Программой осуществляется администрацией муниципального образования Щербиновский район. Должностное лицо, ответственное за реализацию Программы - начальник отдела по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Щербиновский район (далее — начальник отдела ЖКХ), структурное подразделение, ответственное за координацию мероприятий Программы — отдел по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Щербиновский район.   	  Начальник отдела ЖКХ ежеквартально представляет в отдел экономики администрации муниципального образования Щербиновский район сведения о выполнении сетевого плана-графика реализации программных мероприятий по форме, предусмотренной приложением № 2 к постановлению администрации муниципального образования Щербиновский район от 23 августа 2011 года № 245 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Щербиновский район» на бумажных и электронных носителях.

4. Индикаторы целей Программы

Реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

Таблица № 1

| Наименование индикатора Программы | Единица измерения | Значение в 2013 году |
| --- | --- | --- |
| Изготовление проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к хутору Красный Дар и проведение ее экспертизы | % | 100 |
| Изготовление проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к хутору Прилиманский и проведение ее экспертизы | % | 100 |
| Изготовление проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к хутору Северный и проведение ее экспертизы | % | 100 |
| Изготовление проектно-сметной документации на строительство блочно-модульных котельных МБДОУ ДС № 18, МБДОУ ДС № 5, МБОУ СОШ № 4 и проведение ее экспертизы | % | 100 |
| Завершение строительства и ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных в МБДОУ СОШ № 10, МДОУ ДС № 11 | % | 100 |

5. Оценка рисков Программы и механизмы их минимизации

Таблица № 2

| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы | Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Отсутствие средств в бюджете муниципального образования Щербиновский район | Оптимизация расходов бюджета муниципального образования Щербиновский район и изыскание средств на выполнение программных мероприятий |
| Действие обстоятельств непреодолимой силы | Оперативное реагирование и незамедлительное информирование о таких обстоятельствах |
| Сокращение объема финансирования | Подготовка предложений о корректировке Программы |

Заместитель главы

муниципального образования

Щербиновский район                                                                        С.Ю.Цирульник

|  | Приложение к ведомственной целевой программе «Газификация населенных пунктов муниципального образования Щербиновский район» на 2013 год |
| --- | --- |

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Газификация населенных пунктов                                                                      муниципального образования Щербиновский район» на 2013год

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование | Срок реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2013 год |
| 1 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к хутору Красный Дар и проведение ее экспертизы | бюджет муниципального образования Щербиновский район | 2013 год | 1000,0 | 1000,0 |
| 2 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к хутору Прилиманский и проведение ее экспертизы |  |  | 350,0 | 350,0 |
| 3 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к хутору Северный и проведение ее экспертизы |  |  | 850,0 | 850,0 |
| 4 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство блочно-модуль-ных котельных МБДОУ ДС№ 18, МБДОУ ДС№ 5, МБОУ СОШ № 4 и проведение ее экспертизы |  |  | 2200,0 | 2200,0 |
| 5 | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных в МБОУ СОШ № 10, МБДОУ ДС№ 11 |  |  | 545,0 | 545,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 4945,0 | 4945,0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Щербиновский район                                                                                                                                               С.Ю.Цирульник