|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ***ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН***ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  **от 26.08.2024** |  **№ 602** |
| ст-ца Старощербиновская |

**О внесении изменений в постановление администрации**

**муниципального образования Щербиновский район**

**от 26 октября 2023 года № 1032 «Об утверждении муниципальной**

 **программы муниципального образования Щербиновский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования**

**Щербиновский район в сфере строительства,**

**жилищно-коммунального хозяйства»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Щербиновский район, постановлениями администрации муниципального образования Щербиновский район от 7 июля 2014 года № 341 «О порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район», от 21 июля 2017 года № 427 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения, вносимые в постановление администрации муниципального образования Щербиновский район от 26 октября 2023 года № 1032 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства» (прилагается).

2. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район (Терещенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район.

3. Отделу муниципальной службы, кадровой политики и делопроизводства администрации муниципального образования Щербиновский район (Гусева) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Щербиновский район».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий полномочия главы

муниципального образования

Щербиновский район С.Ю. Дормидонтов

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |
| УТВЕРЖДЕНЫпостановлением администрациимуниципального образованияЩербиновский районот 26.08.2024 № 602 |

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**вносимые в постановление администрации**

**муниципального образования Щербиновский район**

**от 26 октября 2023 года № 1032 «Об утверждении муниципальной**

**программы муниципального образования Щербиновский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский**

**район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства»**

В приложении к постановлению:

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства» (далее – муниципальная программа):

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | общий объем финансирования программы составляет 220 717 970,47 рублей, в том числе:средства бюджета муниципального образования Щербиновский район – 80 265 594,67 рублей:2024 год – 35 533 994,67 рублей;2025 год – 22 474 200,00 рублей;2026 год – 22 257 400,00 рублейсредства бюджета Краснодарского края – 139 742 500,00 рублей:2024 год – 139 742 500,00 рублей;2025 год – 0,00 рублей;2026 год – 0,00 рублейсредства федерального бюджета – 0,00 рублей:2024 год – 0,00 рублей;2025 год – 0,00 рублей;2026 год – 0,00 рублейсредства бюджетов сельских поселений – 709 875,80 рублей:2024 год – 709 875,80 рублей;2025 год – 0,00 рублей;2026 год – 0,00 рублей». |

2)раздел 3 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 220 717 970  (двести двадцать миллионов семьсот семнадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 47 копеек.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования муниципальной программы | Годы реализации | Объем финансирования, руб. |
| всего | бюджет муниципального образования Щербиновский район | бюджет Российской Федерации | бюджет Краснодарского края | средства бюджетов сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа, всего, в том числе: | 2024 год | 175 986 370,47 | 35 533 994,67 | 0,00 | 139 742 500,00 | 709 875,80 |
| 2025 год | 22 474 200,00 | 22 474 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 22 257 400,00 | 22 257 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 220 717 970,47 | 80 265 594,67 | 0,00 | 139 742 500,00 | 709 875,80 |
| Основное мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» | 2024 год | 8 154 001,51 | 8 154 001,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 5 167 100,00 | 5 167 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 5 070 300,00 | 5 070 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 18 391 401,51 | 18 391 401,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие № 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щербиновский район» | 2024 год | финансирование не требуется |
| 2025 год |
| 2026 год |
| Итого |
| Основное мероприятие № 3 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 12 713 400,00 | 12 713 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 12 714 300,00 | 12 714 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 12 714 300,00 | 12 714 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 38 142 000,00 | 38 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие № 4 «Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 101 185 018,71 | 5 292 518,71 | 0,00 | 95 892 500,00 | 0,00 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 101 185 018,71 | 5 292 518,71 | 0,00 | 95 892 500,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие № 5 «Предоставление благоустроенных жилых помещений или выплата собственникам возмещения в связи с изъятием земельного участка с расположенными на нем объектами недвижимого имущества (жилыми возмещениями), признанными аварийными в установленном порядке» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие № 6 «Организация газоснабжения населения (поселений) (проектирование и (или) строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов)» | 2024 год | 20 435 422,93 | 2 835 422,93 | 0,00 | 17 600 000,00 | 0,00 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 20 435 422,93 | 2 835 422,93 | 0,00 | 17 600 000,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие № 7 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательные работы, техническую документацию необходимые для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае» | 2024 год | 31 666,24 | 31 666,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 31 666,24 | 31 666,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие № 8 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального общества с ограниченной ответственностью муниципального образования Щербиновский район «Щербиновский коммунальщик» | 2024 год | 25 827 361,08 | 117 485,28 | 0,00 | 25 000 000,00 | 709 875,80 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 25 827 361,08 | 117 485,28 | 0,00 | 25 000 000,00 | 709 875,80 |
| Подпрограмма «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 7 639 500,00 | 6 389 500,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 |
| 2025 год | 4 592 800,00 | 4 592 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 4 472 800,00 | 4 472 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 16 705 100,00 | 15 455 100,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 |

При определении объемов финансирования муниципальной программы за основу взяты данные о фактических затратах мероприятий предыдущих лет, замечания и предложения по оптимизации расходов, сметы и расчеты, составленный координатором муниципальной программы с учетом индексов-дефляторов.

Мероприятия муниципальной программы подлежат уточнению на очередной финансовый год.

На реализацию мероприятий муниципальной программы средства выделяются из бюджета муниципального образования Щербиновский район (далее – местный бюджет), в том числе и на условиях предоставления средств бюджета Краснодарского края (далее – краевой бюджет).

Предоставление средств краевого бюджета бюджету муниципального образования Щербиновский район осуществляется на основании Закона Краснодарского края от 20 декабря 2023 года № 5053-КЗ «О бюджете Краснодарского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»; постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»; Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».»

2. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к муниципальной программемуниципального образованияЩербиновский район«Комплексноеразвитие муниципальногообразования Щербиновский районв сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства» |

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**муниципального образования Щербиновский район**

 **«Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства,**

**жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы, исполнитель мероприятия |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | бюджеты сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» | 2024 год | 8 154 001,51 | 0,00 | 0,00 | 8 154 001,51 | 0,00 | стабильная работа МКУ МОЩР «ССЗ» по выполнению контрольных мероприятий | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МО ЩР); муниципальное казенное учреждение муниципального образования «Служба строительного заказчика» (далее МКУ МОЩР «ССЗ») |
| 2025 год | 5 167 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 167 100,00 | 0,00 |
| 2026 год | 5 070 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 070 300,00 | 0,00 |
| Итого | 18 391 401,51 | 0,00 | 0,00 | 18 391 401,51 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Мероприятие № 1«Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» | 2024 год | 8 154 001,51 | 0,00 | 0,00 | 8 154 001,51 | 0,00 | стабильная работа МКУ МОЩР «ССЗ» по выполнению контрольных мероприятий | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 5 167 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 167 100,00 | 0,00 |
| 2026 год | 5 070 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 070 300,00 | 0,00 |
| Итого | 18 391 401,51 | 0,00 | 0,00 | 18 391 401,51 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щербиновский район» | 2024 год | Финансирование не требуется | Формирование правильного и законного поведения участников дорожного движения (ДД) | администрация МО ЩР |
| 2025 год |
| 2026 год |
| Итого |
| 2.1 | Мероприятие№ 1 «Разработка годовых планов мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма» | 2024 год | Финансирование не требуется | Организация процесса обучения детей безопасному поведению на дороге | администрация МО ЩР |
| 2025 год |
| 2026 год |
| Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2 | Мероприятие № 2«Организация и проведение в образовательных учреждениях района занятий направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения» | 2024 год | Финансирование не требуется | Повышение у несовершенно летних ответственности и культуры безопасного поведения на дороге | администрация МО ЩР ОГИБДД ОМВДпо Щербиновскому району |
| 2025 год |
| 2026 год |
| Итого |
| 2.3 | Мероприятие № 3 «Организация и проведение акций, уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках Всероссийской акции «Внимание - дети!» | 2024 год | Финансирование не требуется | Повышение правового сознаниянесовершеннолетних участников ДД | администрация МО ЩР ОГИБДД ОМВДпо Щербиновскому району |
| 2025 год |
| 2026 год |
| Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Основное мероприятие № 3 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 12 713 400,00 | 0,00 | 0,00 | 12 713 400,00 | 0,00 | Оплата по муниципальному контракту на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам  | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 12 714 300,00 | 0,00 | 0,00 | 12 714 300,00 | 0,00 |
| 2026 год | 12 714 300,00 | 0,00 | 0,00 | 12 714 300,00 | 0,00 |
| Итого | 38 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 142 000,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие №1 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 12 713 400,00 | 0,00 | 0,00 | 12 713 400,00 | 0,00 | Оплата по муниципальному контракту на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 12 714 300,00 | 0,00 | 0,00 | 12 714 300,00 | 0,00 |
| 2026 год | 12 714 300,00 | 0,00 | 0,00 | 12 714 300,00 | 0,00 |
| Итого | 38 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 142 000,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие № 4 «Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 101 185 018,71 | 0,00 | 95 892 500,00 | 5 292 518,71 | 0,00 |  | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ») |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 101 185 018,71 | 0,00 | 95 892 500,00 | 5 292 518,71 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1. | Мероприятие № 1 «Организация водоснабжения населения (проведение ремонтных работ на участках магистрального водопровода МВ-2-2 муниципального образования Щербиновский район)» | 2024 год | 101 185 018,71 | 0,00 | 95 892 500,00 | 5 292 518,71 | 0,00 | Ремонтные работы на участках магистрального водопровода | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ»  |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 101 185 018,71 | 0,00 | 95 892 500,00 | 5 292 518,71 | 0,00 |
| 4.1.1 | Мероприятие № 1.1 «Капитальный ремонт водопровода В 1-2-2 от В-2 ПК 254+92 с. Ейское Укрепление до с. Глафировка» | 2024 год | 57 543 690,82 | 0,00 | 55 241 800,00 | 2 301 890,82 | 0,00 | Ремонтные работы на участках магистрального водопровода | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 57 543 690,82 | 0,00 | 55 241 800,00 | 2 301 890,82 | 0,00 |
| 4.1.2 | Мероприятие № 1.2 «Капитальный ремонт водопровода В 2-2,2 от В-2-2 ПК 364+14 до с. Шабельское» | 2024 год | 42 344 416,67 | 0,00 | 40 650 700,00 | 1 693 716,67 | 0,00 | Ремонтные работы на участках магистрального водопровода | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 42 344 416,67 | 0,00 | 40 650 700,00 | 1 693 716,67 | 0,00 |
| 4.1.3 | Мероприятие № 1.3«Выполнение предпроектных и проектных работ в рамках капитального ремонта участков магистрального водопровода МВ-2-2 муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 648 276,22 | 0,00 | 0,00 | 648 276,22 | 0,00 | выполнениепроектно-сметнойдокументации | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 648 276,22 | 0,00 | 0,00 | 648 276,22 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1.4 | Мероприятие № 1.4 «Проведение кадастровых работ с целью установления публичного сервитута, а так же услуг по сопровождению внесения данных о публичном сервитуте в ЕГРН для водопровода от В-2-2,2 от В-2-2 ПК 364+14 до с. Шабельское, водопровод В1-2-2 от В-2 ПК 254-92 с. Ейское Укрепление до с. Глафировка, водопровод В-2-2 от В 2 ПК 107+78 до с. Ейское Укрепление» | 2024 год | 648 635,00 | 0,00 | 0,00 | 648 635,00 | 0,00 | Проведение кадастровых работ с целю установления публичного сервитута | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 648 635,00 | 0,00 | 0,00 | 648 635,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие № 5 «Предоставление благоустроенных жилых помещений или выплата собственникам возмещения в связи с изъятием земельного участка с расположенными на нем объектами недвижимого имущества (жилыми возмещениями), признанными аварийными в установленном порядке» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предоставление благоустроенных жилых помещений или выплата собственникам возмещения в связи с изъятием земельного участка с расположенными на нем объектами недвижимого имущества (жилыми помещениями), признанными аварийными в установленном порядке | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.1 | Мероприятие № 1 «Предоставление благоустроенных жилых помещений или выплата собственникам возмещения в связи с изъятием земельного участка с расположенными на нем объектами недвижимого имущества (жилыми возмещениями), признанными аварийными в установленном порядке» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предоставление благоустроенных жилых помещений или выплата собственникам возмещения в связи с изъятием земельного участка с расположенными на нем объектами недвижимого имущества (жилыми помещениями), признанными аварийными в установленном порядке | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие № 6 «Организация газоснабжения населения (поселений) (проектирование и (или) строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов)» | 2024 год | 20 435 422,93 | 0,00 | 17 600 000,00 | 2 835 422,93 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию подводящего газопровода | администрация МО ЩР; МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 20 435 422,93 | 0,00 | 17 600 000,00 | 2 835 422,93 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.1 | Мероприятие № 1 «Строительство подводящего газопровода к поселкам Прилиманский и Северный Щербиновского района» | 2024 год | 20 000 000,00 | 0,00 | 17 600 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию подводящего газопровода | администрация МО ЩР; МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 20 000 000,00 | 0,00 | 17 600 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 6.2 | Мероприятие № 2 «Проведение кадастровых работ с целью установления публичного сервитута, а так же услуг по сопровождению внесения данных о публичном сервитуте в ЕГРН для размещения объекта: «Подводящий газопровод к поселкам Прилиманский и Северный Щербиновского района». Подключение к газопроводу высокого давления объекта: «Подводящий газопровод к поселкам Прилиманский и Северный Щербиновского района»» | 2024 год | 435 422,93 | 0,00 | 0,00 | 435 422,93 | 0,00 | Проведение кадастровых работ с целю установления публичного сервитута, а так же подключение к газопроводу высокого давления | администрация МО ЩР; МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 435 422,93 | 0,00 | 0,00 | 435 422,93 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.3 | Мероприятие № 3 «Строительство подводящего газопровода к хутору Красный Дар Щербиновского района» (получение технических условий на подключение, корректировка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы) | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию подводящего газопровода | администрация МО ЩР; МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие № 7 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательные работы, техническую документацию необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае | 2024 год | 31 666,24 | 0,00 | 0,00 | 31 666,24 | 0,00 |  | администрация МО ЩР;МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 31 666,24 | 0,00 | 0,00 | 31 666,24 | 0,00 |
| 7.1 | Мероприятие № 1 «Изготовление технической документации на объект «Насосная станция противопожарного водопровода ВОП с. Глафировка расположенный по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, с. Глафировка, ул. Ленина, 26» | 2024 год | 31 666,24 | 0,00 | 0,00 | 31 666,24 | 0,00 | Изготовление технической документации | администрация МО ЩР;МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 31 666,24 | 0,00 | 0,00 | 31 666,24 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8. | Основное мероприятие № 8 «Организация водоснабжения населения и водоотведения путем финансового обеспечения в установленном законодательном порядке затрат гарантирующей организации по погашению просроченной кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы и коммунальные ресурсы в целях водоснабжения населения и водоотведения» | 2024 год | 25 827 361,08 | 0,00 | 25 000 000,00 | 117 485,28 | 709 875,80 | Погашение просроченной кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы и коммунальные ресурсы в целях водоснабжения населения и водоотведения в объеме предоставленной субсидии | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 25 827 361,08 | 0,00 | 25 000 000,00 | 117 485,28 | 709 875,80 |
| 8.1. | Мероприятие № 1 «Предоставление субсидии на организацию водоснабжения населения и водоотведения путем финансового обеспечения в установленном законодательном порядке затрат гарантирующей организации по погашению просроченной кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы и коммунальные ресурсы в целях водоснабжения населения и водоотведения»  | 2024 год | 25 827 361,08 | 0,00 | 25 000 000,00 | 117 485,28 | 709 875,80 | Погашение просроченной кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы и коммунальные ресурсы в целях водоснабжения населения и водоотведения в объеме предоставленной субсидии  | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 25 827 361,08 | 0,00 | 25 000 000,00 | 117 485,28 | 709 875,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ИТОГО в том числе: | 2024 год | 168 346 870,47 | 0,00 | 138 492 500,00 | 29 144 494,67 | 709 875,80 |  |
|  |  | 2025 год | 17 881 400,00 | 0,00 | 0,00 | 17 881 400,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год | 17 784 600,00 | 0,00 | 0,00 | 17 784 600,00 | 0,00 |
|  | Всего по программев том числе: |  | 204 012 870,47 | 0,00 | 138 492 500,00 | 64 810 494,67 | 709 875,80 |

».

Начальник отдела по вопросам строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

администрации муниципального образования Щербиновский район В.И. Щербина