|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  *ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН*  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
| **от 24.04.2025** | **№ 203** |
| ст-ца Старощербиновская | |

**О внесении изменений в постановление администрации**

**муниципального образования Щербиновский район**

**от 26 октября 2023 года № 1032 «Об утверждении муниципальной**

**программы муниципального образования Щербиновский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования**

**Щербиновский район в сфере строительства,**

**жилищно-коммунального хозяйства»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Щербиновский муниципальный район Краснодарского края, постановлениями администрации муниципального образования Щербиновский район от 7 июля 2014 года № 341 «О порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район», от 21 июля 2017 года № 427 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения, вносимые в постановление администрации муниципального образования Щербиновский район от 26 октября 2023 года № 1032 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства» (прилагаются).

2. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район (Терещенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район.

3. Отделу муниципальной службы, кадровой политики и делопроизводства администрации муниципального образования Щербиновский район (Гусева) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Щербиновский район».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий полномочия главы

муниципального образования

Щербиновский район А.Л. Кочерга

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |
| УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации  муниципального образования  Щербиновский район  от 24.04.2025 № 203 |

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**вносимые в постановление администрации**

**муниципального образования Щербиновский район**

**от 26 октября 2023 года № 1032 «Об утверждении муниципальной**

**программы муниципального образования Щербиновский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский**

**район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства»**

В приложении к постановлению:

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства» (далее – муниципальная программа):

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | общий объем финансирования программы составляет 450 973 590,45 рублей, в том числе:  средства бюджета муниципального образования Щербиновский район – 123 156 466,65 рублей:  2024 год – 32 911 160,61 рублей;  2025 год – 45 837 106,04 рублей;  2026 год – 22 469 300,00 рублей;  2027 год - 21 938 900,00 рублей  средства бюджета Краснодарского края – 233 797 200,00 рублей:  2024 год – 150 661 600,00 рублей;  2025 год – 83 135 600,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей;  2027 год – 0,00 рублей  средства федерального бюджета – 89 876 200,00 рублей:  2024 год – 0,00 рублей;  2025 год – 89 876 200,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей;  2027 год – 0,00 рублей  средства бюджетов сельских поселений – 4 143 723,80 рублей:  2024 год – 709 875,80 рублей;  2025 год – 3 433 848,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей;  2027 год – 0,00 рублей»; |

2)раздел 3 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 450 973 590 (четыреста пятьдесят миллионов девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот девяносто) рублей 45 копеек.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования муниципальной программы | Годы реализации | Объем финансирования, руб. | | | | | | | |
| всего | бюджет муниципального образования Щербиновский район/\* | | бюджет Российской Федерации | | бюджет Краснодарского края | | средства бюджетов сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| Муниципальная программа, всего, в том числе: | 2024 год | 184 282 636,41 | 32 911 160,61 | | 0,00 | | 150 661 600,00 | | 709 875,80 |
| 2025 год | 222 282 754,04 | 45 837 106,04 | | 89 876 200,00 | | 83 135 600,00 | | 3 433 848,00 |
| 2026 год | 22 469 300,00 | 22 469 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 год | 21 938 900,00 | 21 938 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого | 450 973 590,45 | 123 156 466,65 | | 89 876 200,00 | | 233 797 200,00 | | 4 143 723,80 |
| Основное мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» | 2024 год | 6 928 485,14 | 6 928 485,14 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2025 год | 9 934 506,76 | 9 839 123,97  95 382,79\* | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 год | 7 050 400,00 | 7 050 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 год | 6 558 500,00 | 6 558 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого | 30 471 891,90 | 30 376 509,11  95 382,79\* | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| Основное мероприятие № 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щербиновский район» | 2024 год | финансирование не требуется | | | | | | | |
| 2025 год |
| 2026 год |
| 2027 год |
| Итого |
| Основное мероприятие № 3 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 12 713 333,30 | 12 713 333,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2025 год | 15 386 550,46 | 14 327 106,00  1 059 444,46\* | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 год | 14 279 100,00 | 14 279 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 год | 14 279 100,00 | 14 279 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого | 56 658 083,76 | 55 598 633,30  1 059 444,46\* | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Основное мероприятие № 4 «Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 104 223 911,23 | 5 262 311,23 | | 0,00 | | 98 961 600,00 | | 0,00 |
| 2025 год | 183 330 148,00 | 6 884 500,00 | | 89 876 200,00 | | 83 135 600,00 | | 3 433 848,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого | 287 554 059,23 | 12 146 811,23 | | 89 876 200,00 | | 182 097 200,00 | | 3 433 848,00 |
| Основное мероприятие № 5 «Предоставление благоустроенных жилых помещений или выплата собственникам возмещения в связи с изъятием земельного участка с расположенными на нем объектами недвижимого имущества (жилыми возмещениями), признанными аварийными в установленном порядке» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2025 год | 2 971 900,00 | 2 971 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого | 2 971 900,00 | 2 971 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Основное мероприятие № 6 «Организация газоснабжения населения (поселений) (проектирование и (или) строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов)» | 2024 год | 20 573 751,18 | 2 973 751,18 | | 0,00 | | 17 600 000,00 | | 0,00 |
| 2025 год | 2 859 900,00 | 2 859 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого | 23 433 651,18 | 5 833 651,18 | | 0,00 | | 17 600 000,00 | | 0,00 |
| Основное мероприятие № 7 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательные работы, техническую документацию необходимые для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае» | 2024 год | 31 666,24 | 31 666,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого | 31 666,24 | 31 666,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Основное мероприятие № 8 «Организация водоснабжения населения и водоотведения путем финансового обеспечения в установленном законодательном порядке затрат гарантирующей организации по погашению просроченной кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы и коммунальные ресурсы в целях водоснабжения населения и водоотведения» | 2024 год | 25 827 361,08 | 117 485,28 | | 0,00 | | 25 000 000,00 | | 709 875,80 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого | 25 827 361,08 | 117 485,28 | | 0,00 | | 25 000 000,00 | | 709 875,80 |
| Основное мероприятие № 9 «Организация теплоснабжения населения путем финансового обеспечения в установленном законодательном порядке затрат гарантирующей организации по погашению просроченной кредиторской задолженности за потребленные коммунальные ресурсы в целях теплоснабжения населения» | 2024 год | 7 896 578,24 | 46 578,24 | | 0,00 | | 7 850 000,00 | | 0,00 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого | 7 896 578,24 | 46 578,24 | | 0,00 | | 7 850 000,00 | | 0,00 |
| Основное мероприятие № 10  «Реализация плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2025 год | 4 943 408,82 | 4 943 408,82 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого | 4 943 408,82 | 4 943 408,82 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Подпрограмма «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 6 087 550,00 | 4 837 550,00 | | 0,00 | | 1 250 000,00 | | 0,00 |
| 2025 год | 2 856 340,00 | 2 856 340,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 год | 1 139 800,00 | 1 139 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 год | 1 101 300,00 | 1 101 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого | 11 184 990,00 | 9 934 990,00 | | 0,00 | | 1 250 000,00 | | 0,00 |

\*Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2024 году в связи с отсутствием возможности финансового обеспечения.

При определении объемов финансирования муниципальной программы за основу взяты данные о фактических затратах мероприятий предыдущих лет, замечания и предложения по оптимизации расходов, сметы и расчеты, составленный координатором муниципальной программы с учетом индексов-дефляторов.

Мероприятия муниципальной программы подлежат уточнению на очередной финансовый год.

На реализацию мероприятий муниципальной программы средства выделяются из бюджета муниципального образования Щербиновский район (далее – местный бюджет), в том числе и на условиях предоставления средств бюджета Краснодарского края (далее – краевой бюджет).

Предоставление средств краевого бюджета бюджету муниципального образования Щербиновский район осуществляется на основании проекта Закона Краснодарского края от 18 декабря 2024 года № 5297-КЗ «О бюджете Краснодарского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»; постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»; Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра.».

2. Приложение № 1 и № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе  муниципального образования  Щербиновский район«Комплексное  развитие муниципального образования  Щербиновский район в сфере  строительства, жилищно-коммунального  хозяйства» |

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**муниципального образования Щербиновский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства,**

**жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | | Единица  измерения | | | Значение показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | | 2027 | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель | | | | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | | 6 | | | | | 7 | |
| 1.2 | Задачи | | | | Осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах объектов социальной сферы в муниципальном образовании Щербиновский район; повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения; создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; организация процесса транспортных перевозок населения; проведение предпроектных и проектных работ для разработки проектной документации по реконструкции участков магистрального водопровода; проведение ремонтных работ на участках магистрального водопровода муниципального образования Щербиновский район; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, путем предоставления им благоустроенных жилых помещений, отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам или выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения в аварийных многоквартирных домах; переселение граждан из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, расположенных по адресу: станица Старощербиновская, улица Энгельса, 162; станица Старощербиновская, улица Энгельса, 164; развитие системы газификации в муниципальном образовании Щербиновский район; улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда и качества оказания медицинской помощи для жителей муниципального образования Щербиновский район; обеспечение бесперебойного качественного водоснабжения населения, водоотведения; обеспечение бесперебойного качественного теплоснабжения, населения; озеленение территории муниципального образования Щербиновский район; достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду ТКО путем ликвидации свалок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | 7 | | | |
| 1.3 | Целевой показатель: «Количество проведенных контрольных мероприятий МКУ МОЩР «ССЗ» | | | | шт. | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | |
| 1.4 | Целевой показатель: «Количество мероприятий, проведенных в рамках обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Щербиновский район» | | | | шт. | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | |
| 1.5 | Целевой показатель: «Количество автотранспортных средств перевозящих население муниципального образования Щербиновский район» | | | | шт. | | 6 | | | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | 6 | | | |
| 1.6 | Целевой показатель: «Количество населения воспользовавшегося услугой перевозки» | | | | тыс. чел. | | 48 | | | 54 | | | | | | | | | 60 | | | | 66 | | | |
| 1.7 | Целевой показатель: «Доля проведенных ремонтов участков магистрального водопровода МВ-2-2 муниципального образования Щербиновский район» | | | | % | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | |
| 1.8 | Целевой показатель: «Количество граждан, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ; количество изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ» | | | | чел. | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 1.9 | Целевой показатель: «Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда» | | | | чел. | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | |
| 1.10 | Целевой показатель: «Доля населения муниципального образования Щербиновский район, обеспеченного природным газом» | | | | % | | 88,0 | | | 88,1 | | | | | | | | | 88,2 | | | | | 88,3 | | |
| 1.11 | Целевой показатель: «Количество мероприятий, проведенных для осуществления начала строительства и реконструкция объектов здравоохранения» | | | | шт. | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 1.12 | Целевой показатель: «Доля погашенной просроченной кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы и коммунальные ресурсы в целях водоснабжения населения» | | | | % | | 100 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 1.13 | Целевой показатель: «Доля погашенной просроченной кредиторской задолженности за потребленные коммунальные ресурсы в целях теплоснабжения населения» | | | | % | | 100 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 1.14 | Целевой показатель: «Увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда» | | | | % | | 0 | | | 2 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 1.15 | Целевой показатель: «Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район» | | | | шт. | | 20 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | |
| 1.16 | Целевой показатель: «Доля ликвидированных несанкционированных свалок» | | | | % | | 30,5 | | | 30,5 | | | | | | | | | 30,5 | | | | | 30,5 | | |
| 1.17 | Целевой показатель: «Доля жителей муниципального образования, охваченных мероприятиями по экологическому просвещению, экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с ТКО» | | | | % | | 70 | | | 70 | | | | | | | | | 70 | | | | | 70 | | |
| 2 | Подпрограмма «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Щербиновский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Задачи | Достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых коммунальных отходов путем ликвидации свалок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Целевой показатель: «Количество созданных мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципального образования Щербиновский район» | | | | шт. | | | 3 | | 16 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | 20 |
| 2.4 | Целевой показатель: «Доля ликвидированных несанкционированных свалок» | | | | % | | | 30,5 | | 30,5 | | | | | | | | | 30,5 | | | | | | | 30,5 |
| 2.5 | Целевой показатель: «Доля жителей муниципального образования, охваченных мероприятиями по экологическому просвещению, экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с ТКО» | | | | % от общего числа жителей муниципального образования | | | 70 | | 70 | | | | | | | | | 70 | | | | | | | 70 |
| 3 | Основное мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Задача | Осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах объектов социальной сферы в муниципальном образовании Щербиновский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Целевой показатель: «Количество проведенных контрольных мероприятий МКУ МОЩР «ССЗ» | | | | шт. | | | 4 | | 5 | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | |
| 4 | Основное мероприятие № 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щербиновский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Задача | Повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения; создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Целевой показатель: «Целевой показатель: «Количество мероприятий, проведенных в рамках обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Щербиновский район» | | | | шт | | | 4 | | 4 | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | |
| 5. | Основное мероприятие № 3 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щербиновский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Задача | Организация процесса транспортных перевозок населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| 5.3 | Целевой показатель: «Количество автотранспортных средств перевозящих население муниципального образования Щербиновский район» | | | | шт. | | | 6 | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 5.4 | Целевой показатель: «Количество населения воспользовавшегося услугой перевозки» | | | | тыс.чел. | | | 48 | | 54 | | 60 | | | | | | | | | | | | | 66 | |
| 6 | Основное мероприятие № 4 «Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Щербиновский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Задача | Проведение проектных работ для разработки проектной документации по реконструкции участков магистрального водопровода. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Целевой показатель: « Доля проведенных ремонтов участков магистрального водопровода МВ-2-2 муниципального образования Щербиновский район» | | | | % | | | 5 | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 7. | Основное мероприятие № 5 «Предоставление благоустроенных жилых помещений или выплата собственникам возмещения в связи с изъятием земельного участка с расположенными на нем объектами недвижимого имущества (жилыми возмещениями), признанными аварийными в установленном порядке» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Задача | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, путем предоставления им благоустроенных жилых помещений, отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам или выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения в аварийных многоквартирных домах;  переселение граждан из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, расположенных по адресу:  станица Старощербиновская, улица Энгельса, 162  станица Старощербиновская, улица Энгельса, 164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | Целевой показатель: «Количество граждан, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ; количество изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ» | | | | чел. | | | 2 | | | 2 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| 7.4 | Целевой показатель: «Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда» | | | | чел. | | | 2 | | | 2 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| 8. | Основное мероприятие № 6 «Организация газоснабжения населения (поселений) (проектирование и (или) строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Задача | развитие системы газификации в муниципальном образовании Щербиновский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | |
| 8.3 | Целевой показатель: «Доля населения муниципального образования Щербиновский район, обеспеченного природным газом» | | | | % | | | 88,0 | | | 88,1 | | | | | | 88,2 | | | | | | | | 88,3 | |
| 9. | Основное мероприятие № 7 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательные работы, техническую документацию необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | Задача | улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда и качества оказания медицинской помощи для жителей муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Целевой показатель: «Количество мероприятий, проведенных для осуществления начала строительства и реконструкция объектов здравоохранения» | | | | шт. | | | 1 | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| 10. | Основное мероприятие № 8 «Организация водоснабжения населения и водоотведения путем финансового обеспечения в установленном законодательном порядке затрат гарантирующей организации по погашению просроченной кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы и коммунальные ресурсы в целях водоснабжения населения и водоотведения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2 | Задача | обеспечение бесперебойного качественного водоснабжения населения, водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3 | Целевой показатель: «Доля погашенной просроченной кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы и коммунальные ресурсы в целях водоснабжения населения» | | | | % | | | 100 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | 7 | | | |
| 11. | Основное мероприятие № 9 «Организация теплоснабжения населения путем финансового обеспечения в установленном законодательном порядке затрат гарантирующей организации по погашению просроченной кредиторской задолженности за потребленные коммунальные ресурсы в целях теплоснабжения населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Задача | обеспечение бесперебойного качественного теплоснабжения, населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Целевой показатель: «Доля погашенной просроченной кредиторской задолженности за потребленные коммунальные ресурсы в целях теплоснабжения населения» | | | | % | | | 100 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12. | Основное мероприятие № 10 «Реализация плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2 | Задача | озеленение территории муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3 | Целевой показатель: «Увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда» | | | % | | | | 0 | | | 2 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | |

».

|  |  |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к муниципальной программе  муниципального образования  Щербиновский район«Комплексное  развитие муниципального  образования Щербиновский район  в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства» |

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**муниципального образования Щербиновский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства,**

**жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы, исполнитель мероприятия |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты/\* | бюджеты сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» | 2024 год | 6 928 485,14 | 0,00 | 0,00 | 6 928 485,14 | 0,00 | стабильная работа МКУ МОЩР «ССЗ» по выполнению контрольных мероприятий | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МО ЩР); муниципальное казенное учреждение муниципального образования «Служба строительного заказчика» (далее МКУ МОЩР «ССЗ») |
| 2025 год | 9 934 506,76 | 0,00 | 0,00 | 9 839 123,97  95 382,79\* | 0,00 |
| 2026 год | 7 050 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7 050 400,00 | 0,00 |
| 2027 год | 6 558 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 558 500,00 | 0,00 |
| Итого | 30 471 891,90 | 0,00 | 0,00 | 30 376 509,11  95 382,79\* | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Мероприятие № 1  «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» | 2024 год | 6 928 485,14 | 0,00 | 0,00 | 6 928 485,14 | 0,00 | стабильная работа МКУ МОЩР «ССЗ» по выполнению контрольных мероприятий | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 9 934 506,76 | 0,00 | 0,00 | 9 839 123,97  95 382,79\* | 0,00 |
| 2026 год | 7 050 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7 050 400,00 | 0,00 |
| 2027 год | 6 558 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 558 500,00 | 0,00 |
| Итого | 30 471 891,90 | 0,00 | 0,00 | 30 376 509,11  95 382,79\* | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щербиновский район» | 2024 год | Финансирование не требуется | | | | | Формирование правильного и законного поведения участников дорожного движения (ДД) | администрация МО ЩР |
| 2025 год |
| 2026 год |
| 2027 год |
| Итого |
| 2.1 | Мероприятие  № 1 «Разработка годовых планов мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма» | 2024 год | Финансирование не требуется | | | | | Организация процесса обучения детей безопасному поведению на дороге | администрация МО ЩР |
| 2025 год |
| 2026 год |
| 2027 год |
| Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2 | Мероприятие № 2  «Организация и проведение в образовательных учреждениях района занятий направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения» | 2024 год | Финансирование не требуется | | | | | Повышение у несовершенно летних ответственности и культуры безопасного поведения на дороге | администрация МО ЩР ОГИБДД ОМВД  по Щербиновскому району |
| 2025 год |
| 2026 год |
| 2027 год |
| Итого |
| 2.3 | Мероприятие № 3 «Организация и проведение акций, уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках Всероссийской акции «Внимание - дети!» | 2024 год | Финансирование не требуется | | | | | Повышение правового сознания  несовершеннолетних участников ДД | администрация МО ЩР ОГИБДД ОМВД  по Щербиновскому району |
| 2025 год |
| 2026 год |
| 2027 год |
| Итого |
| 3 | Основное мероприятие № 3 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 12 713 333,30 | 0,00 | 0,00 | 12 713 333,30 | 0,00 | Оплата по муниципальному контракту на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 15 386 550,46 | 0,00 | 0,00 | 14 327 106,00  1 059 444,46\* | 0,00 |
| 2026 год | 14 279 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14 279 100,00 | 0,00 |
| 2027 год | 14 279 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14 279 100,00 | 0,00 |
| Итого | 56 658 083,76 | 0,00 | 0,00 | 55 598 639,30  1 059 444,46\* | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1 | Мероприятие №1 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 12 713 333,30 | 0,00 | 0,00 | 12 713 333,30 | 0,00 | Оплата по муниципальному контракту на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 15 338 544,46 | 0,00 | 0,00 | 14 279 100,00  1 059 444,46\* | 0,00 |
| 2026 год | 14 279 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14 279 100,00 | 0,00 |
| 2027 год | 14 279 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14 279 100,00 | 0,00 |
| Итого | 56 610 077,76 | 0,00 | 0,00 | 55 550 633,30  1 059 444,46\* | 0,00 |
| 3.2 | Мероприятие № 2 «Обустройство остановочных павильонов в ст. Старощербиновской антивандальными информационными стендами» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | информирование населения о расписании маршрутов рейсовых автобусов | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 48 006,00 | 0,00 | 0,00 | 48 006,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 48 006,00 | 0,00 | 0,00 | 48 006,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие № 4 «Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 104 223 911,23 | 0,00 | 98 961 600,00 | 5 262 311,23 | 0,00 |  | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 183 330 148,00 | 89 876 200,00 | 83 135 600,00 | 6 884 500,00 | 3 433 848,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 287 554 059,23 | 89 876 200,00 | 182 097 200,00 | 12 146 811,23 | 3 433 848,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1. | Мероприятие № 1 «Организация водоснабжения населения (проведение ремонтных работ на участках магистрального водопровода МВ-2-2 муниципального образования Щербиновский район)» | 2024 год | 104 223 911,23 | 0,00 | 98 961 600,00 | 5 262 311,23 | 0,00 | Ремонтные работы на участках магистрального водопровода | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 93 319 500,00 | 48 006 200,00 | 44 405 800,00 | 907 500,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 197 543 411,23 | 48 006 200,00 | 143 367 400,00 | 6 169 811,23 | 0,00 |
| 4.1.1 | Мероприятие № 1.1 «Капитальный ремонт водопровода В 1-2-2 от В-2 ПК 254+92 с. Ейское Укрепление до с. Глафировка» | 2024 год | 63 020 416,68 | 0,00 | 60 499 600,00 | 2 520 816,68 | 0,00 | Ремонтные работы на участках магистрального водопровода | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 63 020 416,68 | 0,00 | 60 499 600,00 | 2 520 816,68 | 0,00 |
| 4.1.2 | Мероприятие № 1.2 «Капитальный ремонт водопровода В 2-2,2 от В-2-2 ПК 364+14 до с. Шабельское» | 2024 год | 40 064 583,33 | 0,00 | 38 462 000,00 | 1 602 583,33 | 0,00 | Ремонтные работы на участках магистрального водопровода | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 40 064 583,33 | 0,00 | 38 462 000,00 | 1 602 583,33 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1.3 | Мероприятие № 1.3  «Выполнение предпроектных и проектных работ в рамках капитального ремонта участков магистрального водопровода МВ-2-2 муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 490 276,22 | 0,00 | 0,00 | 490 276,22 | 0,00 | выполнение  проектно-сметной  документации | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 490 276,22 | 0,00 | 0,00 | 490 276,22 | 0,00 |
| 4.1.4 | Мероприятие № 1.4 «Проведение кадастровых работ с целью установления публичного сервитута, а так же услуг по сопровождению внесения данных о публичном сервитуте в ЕГРН для водопровода от В-2-2,2 от В-2-2 ПК 364+14 до с. Шабельское, водопровод В1-2-2 от В-2 ПК 254-92 с. Ейское Укрепление до с. Глафировка, водопровод В-2-2 от В 2 ПК 107+78 до с. Ейское Укрепление» | 2024 год | 648 635,00 | 0,00 | 0,00 | 648 635,00 | 0,00 | Проведение кадастровых работ с целю установления публичного сервитута | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |
| Итого | 648 635,00 | 0,00 | 0,00 | 648 635,00 | 0,00 |
| 4.1.5 | Мероприятие № 1.5 «Капитальный ремонт водопровода В-2-2 от В 2 ПК 107+78 до с. Ейское Укрепление» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ремонтные работы на участках магистрального водопровода | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 92 876 500,00 | 48 006 200,00 | 44 405 800,00 | 464 500,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 92 876 500,00 | 48 006 200,00 | 44 405 800,00 | 464 500,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1.6 | Мероприятие № 1.6  «Корректировка проектно – сметной документации, проведение государственной экспертизы по объекту: «Капитальный ремонт водопровода В-2-2 от В 2 ПК 107+78 до с. Ейское Укрепление» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | выполнение  проектно-сметной  документации, получение положительного заключения экспертизы | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 443 000,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 443 000,00 | 0,00 |
| 4.2 | Мероприятие № 2 «Организация водоснабжения населения (проведение ремонтных работ на участках разводящих сетей сельских поселений Щербиновского района» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ремонтные работы на участках разводящих сетей сельских поселений | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 84 033 648,00 | 41 870 000,00 | 38 729 800,00 | 0,00 | 3 433 848,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 84 033 648,00 | 41 870 000,00 | 38 729 800,00 | 0,00 | 3 433 848,00 |
| 4.2.1 | Мероприятие № 2.1 «Капитальный ремонт водопроводных сетей, расположенных по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, станица Новощербиновская» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ремонтные работы на участках разводящих сетей сельских поселений | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 21 096 687,00 | 10 904 100,00 | 10 086 300,00 | 0,00 | 106 287,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 21 096 687,00 | 10 904 100,00 | 10 086 300,00 | 0,00 | 106 287,00 |
| 4.2.2 | Мероприятие № 2.2 «Капитальный ремонт водопроводных сетей, расположенных по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, поселок Щербиновский» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ремонтные работы на участках разводящих сетей сельских поселений | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 19 684 100,00 | 10 174 300,00 | 9 411 300,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 19 684 100,00 | 10 174 300,00 | 9 411 300,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2.3 | Мероприятие № 2.3 «Капитальный ремонт водопроводных сетей, расположенных по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ремонтные работы на участках разводящих сетей сельских поселений | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 43 252 861,00 | 20 791 600,00 | 19 232 200,00 | 0,00 | 3 229 061,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 43 252 861,00 | 20 791 600,00 | 19 232 200,00 | 0,00 | 3 229 061,00 |
| 4.3 | Мероприятие № 3  «Организация водоснабжения населения (проведение ремонтных работ на участках подводящих сетей сельских поселений Щербиновского района» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка документации на оказание услуг по изготовлению топографической съемки, проектной документации, рабочей и сметной документации на объект | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 5 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 977 000,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 5 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 977 000,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.3.1 | Мероприятие № 3.1 «Подготовка документации на оказание услуг по изготовлению топографической съемки, проектной документации, рабочей и сметной документации на объект: «Капитальный ремонт участка водопроводов (подключение водопровода от В-2 ПК 0+12), расположенного по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Новощербиновская от ст. Старощербиновской до ст. Новощербиновская» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка документации на оказание услуг по изготовлению топографической съемки, проектной документации, рабочей и сметной документации на объект | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 2 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298 000,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 2 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298 000,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | Мероприятие № 3.2 «Подготовка документации на оказание услуг по изготовлению топографической съемки, проектной документации, рабочей и сметной документации на объект: «Капитальный ремонт водопровода В-1-1 (часть от ПК-00+00 до ПК-155+10), водовода от В-1 ПК 155+10 до х. Красный Дар, водовода В-1-1 (часть от ПК 155+10 до с. Екатериновка)» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка документации на оказание услуг по изготовлению топографической съемки, проектной документации, рабочей и сметной документации на объект | администрация МО ЩР, МКУ МОЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 3 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679 000,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 3 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679 000,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | Основное мероприятие № 5 «Предоставление благоустроенных жилых помещений или выплата собственникам возмещения в связи с изъятием земельного участка с расположенными на нем объектами недвижимого имущества (жилыми возмещениями), признанными аварийными в установленном порядке» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предоставление благоустроенных жилых помещений или выплата собственникам возмещения в связи с изъятием земельного участка с расположенными на нем объектами недвижимого имущества (жилыми помещениями), признанными аварийными в установленном порядке | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 2 971 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 900,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 2 971 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 900,00 | 0,00 |
| 5.1 | Мероприятие № 1 «Предоставление благоустроенных жилых помещений или выплата собственникам возмещения в связи с изъятием земельного участка с расположенными на нем объектами недвижимого имущества (жилыми возмещениями), признанными аварийными в установленном порядке» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предоставление благоустроенных жилых помещений или выплата собственникам возмещения в связи с изъятием земельного участка с расположенными на нем объектами недвижимого имущества (жилыми помещениями), признанными аварийными в установленном порядке | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 2 971 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 900,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 2 971 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 900,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6. | Основное мероприятие № 6  «Организация газоснабжения населения (поселений) (проектирование и (или) строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов)» | 2024 год | 20 573 751,18 | 0,00 | 17 600 000,00 | 2 973 751,18 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию подводящего газопровода | администрация МО ЩР;  МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 2 859 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 859 900,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 23 433 651,18 | 0,00 | 17 600 000,00 | 5 833 651,18 | 0,00 |
| 6.1 | Мероприятие № 1 «Строительство подводящего газопровода к поселкам Прилиманский и Северный Щербиновского района» | 2024 год | 20 000 000,00 | 0,00 | 17 600 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию подводящего газопровода | администрация МО ЩР;  МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 20 000 000,00 | 0,00 | 17 600 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.2 | Мероприятие № 2 «Проведение кадастровых работ с целью установления публичного сервитута, а так же услуг по сопровождению внесения данных о публичном сервитуте в ЕГРН для размещения объекта: «Подводящий газопровод к поселкам Прилиманский и Северный Щербиновского района». Подключение к газопроводу высокого давления объекта: «Подводящий газопровод к поселкам Прилиманский и Северный Щербиновского района»» | 2024 год | 425 948,36 | 0,00 | 0,00 | 425 948,36 | 0,00 | Проведение кадастровых работ с целю установления публичного сервитута, а так же подключение к газопроводу высокого давления | администрация МО ЩР;  МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 425 948,36 | 0,00 | 0,00 | 425 948,36 | 0,00 |
| 6.3 | Мероприятие № 3 «Строительство подводящего газопровода к хутору Красный Дар Щербиновского района» (получение технических условий на подключение, корректировка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы) | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию подводящего газопровода | администрация МО ЩР;  МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 2 859 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 859 900,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 2 859 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 859 900,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.4 | Мероприятие № 4 «Подготовка технической документации для объекта: «Подводящий газопровод к поселкам Прилиманский и Северный Щербиновского района» | 2024 год | 122 683,00 | 0,00 | 0,00 | 122 683,00 | 0,00 | Подготовленная техническая документация | администрация МО ЩР;  МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 122 683,00 | 0,00 | 0,00 | 122 683,00 | 0,00 |
| 6.5 | Мероприятие № 5 «Оказание услуг по авторскому надзору по объекту» | 2024 год | 25 119,82 | 0,00 | 0,00 | 25 119,82 | 0,00 | Получена услуга по авторскому надзору | администрация МО ЩР;  МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 25 119,82 | 0,00 | 0,00 | 25 119,82 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие № 7 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательные работы, техническую документацию необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае» | 2024 год | 31 666,24 | 0,00 | 0,00 | 31 666,24 | 0,00 |  | администрация МО ЩР;  МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 31 666,24 | 0,00 | 0,00 | 31 666,24 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.1 | Мероприятие № 1 «Изготовление технической документации на объект «Насосная станция противопожарного водопровода ВОП с. Глафировка расположенный по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, с. Глафировка, ул. Ленина, 26» | 2024 год | 31 666,24 | 0,00 | 0,00 | 31 666,24 | 0,00 | Изготовление технической документации | администрация МО ЩР;  МКУ МО ЩР «ССЗ» |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 31 666,24 | 0,00 | 0,00 | 31 666,24 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие № 8 «Организация водоснабжения населения и водоотведения путем финансового обеспечения в установленном законодательном порядке затрат гарантирующей организации по погашению просроченной кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы и коммунальные ресурсы в целях водоснабжения населения и водоотведения» | 2024 год | 25 827 361,08 | 0,00 | 25 000 000,00 | 117 485,28 | 709 875,80 | Погашение просроченной кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы и коммунальные ресурсы в целях водоснабжения населения и водоотведения в объеме предоставленной субсидии | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 25 827 361,08 | 0,00 | 25 000 000,00 | 117 485,28 | 709 875,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.1. | Мероприятие № 1 «Предоставление субсидии на организацию водоснабжения населения и водоотведения путем финансового обеспечения в установленном законодательном порядке затрат гарантирующей организации по погашению просроченной кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы и коммунальные ресурсы в целях водоснабжения населения и водоотведения» | 2024 год | 25 827 361,08 | 0,00 | 25 000 000,00 | 117 485,28 | 709 875,80 | Погашение просроченной кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы и коммунальные ресурсы в целях водоснабжения населения и водоотведения в объеме предоставленной субсидии | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 25 827 361,08 | 0,00 | 25 000 000,00 | 117 485,28 | 709 875,80 |
| 9. | Основное мероприятие № 9 «Организация теплоснабжения населения путем финансового обеспечения в установленном законодательном порядке затрат гарантирующей организации по погашению просроченной кредиторской задолженности за потребленные коммунальные ресурсы в целях теплоснабжения населения» | 2024 год | 7 896 578,24 | 0,00 | 7 850 000,00 | 46 578,24 | 0,00 | Погашение просроченной кредиторской задолженности за потребленные коммунальные ресурсы в целях теплоснабжения населения в объеме предоставленной субсидии | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 7 896 578,24 | 0,00 | 7 850 000,00 | 46 578,24 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9.1 | Мероприятие № 1 «Предоставление субсидии на организацию теплоснабжения населения, на финансовое обеспечение в установленном законодательством порядке затрат гарантирующей организации по погашению просроченной кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы, коммунальные ресурсы, по арендной плате и по налогам» | 2024 год | 7 896 578,24 | 0,00 | 7 850 000,00 | 46 578,24 | 0,00 | Погашение просроченной кредиторской задолженности за потребленные коммунальные ресурсы в целях теплоснабжения населения в объеме предоставленной субсидии | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 7 896 578,24 | 0,00 | 7 850 000,00 | 46 578,24 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие № 10  «Реализация плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по озеленению | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 4 943 408,82 | 0,00 | 0,00 | 4 943 408,82 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 4 943 408,82 | 0,00 | 0,00 | 4 943 408,82 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10.1 | Мероприятие № 1 «Предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Щербиновский район бюджету Старощербиновского сельского поселения на «Озеленение клумб по улице Красной в станице Старощербиновская»» | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по озеленению клумб в станице Старощербиновская | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 4 943 408,82 | 0,00 | 0,00 | 4 943 408,82 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 4 943 408,82 | 0,00 | 0,00 | 4 943 408,82 | 0,00 |
|  | ИТОГО  в том числе: | 2024 год | 178 195 086,41 | 0,00 | 149 411 600,00 | 28 073 610,61 | 709 875,80 |  | |
|  |  | 2025 год | 219 426 414,04 | 89 876 200,00 | 83 135 600,00 | 41 825 938,79  1 154 827,25\* | 3 433 848,00 |
|  |  | 2026 год | 21 329 500,00 | 0,00 | 0,00 | 21 329 500,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 год | 20 837 600,00 | 0,00 | 0,00 | 20 837 600,00 | 0,00 |
|  | Всего по программе  в том числе: |  | 439 788 600,45 | 89 876 200,00 | 232 547 200,00 | 112 066 649,40  1 154 827,25\* | 4 143 723,80 |

\*Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2024 году в связи с отсутствием возможности финансового обеспечения.

».

Начальник отдела по вопросам строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

администрации муниципального образования Щербиновский район В.И. Щербина

3. В приложении № 3 к муниципальной программе муниципального образования Щербиновский район«Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства»:

в паспорте подпрограммы муниципального образования Щербиновский район «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Щербиновский район»:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы бюджетных  ассигнований  подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы составляет – 11 184 990,00 рублей, в том числе:  средства бюджета муниципального образования Щербиновский район – 9 934 990,00 рублей:  2024 год – 4 837 550,00 рублей;  2025 год – 2 856 340,00 рублей;  2026 год – 1 139 800,00 рублей;  2027 год – 1 101 300,00 рублей  средства бюджета Краснодарского края – 1 250 000,00 рублей:  2024 год – 1 250 000,00 рублей;  2025 год – 0,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей;  2027 год – 0,00 рублей»; |

2) позицию 3 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Щербиновский район. Общий объем финансирования подпрограммы на 2024-2027 годы составляет 11 184 990 (одиннадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования подпрограммы | Годы реализации | Объем финансирования всего, руб. | | | |
| всего | бюджет муниципального образования Щербиновский район | | бюджет Краснодарского края |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Подпрограмма, всего, в том числе: | 2024 год | 6 087 550,00 | 4 837 550,00 | | 1 125 000,00 |
| 2025 год | 2 856 340,00 | 2 856 340,00 | | 0,00 |
| 2026 год | 1 139 800,00 | 1 139 800,00 | | 0,00 |
| 2027 год | 1 101 300,00 | 1 101 300,00 | |  |
| итого | 11 184 990,00 | 9 934 990,00 | | 1 125 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Мероприятие № 1  Ликвидация несанкционированных свалок | 2024 год | 3 995 000,00 | 3 995 000,00 | | 0,00 |
| 2025 год | 1 998 940,00 | 1 998 940,00 | | 0,00 |
| 2026 год | 586 000,00 | 586 000,00 | | 0,00 |
| 2027 год | 586 000,00 | 586 000,00 | | 0,00 |
| итого | 7 165 940,00 | 7 165 940,00 | | 0,00 |
| Мероприятие № 2  Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район | 2024 год | 842 550,00 | 842 550,00 | | 0,00 |
| 2025 год | 722 400,00 | 722 400,00 | | 0,00 |
| 2026 год | 553 800,00 | 553 800,00 | | 0,00 |
| 2027 год | 515 300,00 | 515 300,00 | |  |
| итого | 2 634 050,00 | 2 634 050,00 | | 0,00 |
| Мероприятие № 3 «Информирование населения в части экологического воспитания, разработка и размещение информационных материалов | 2024 год | Финансирование не требуется | | | |
| 2025 год |
| 2026 год |
| 2027 год |
| итого |
| Мероприятие № 4  Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов (приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов) | 2024 год | 1 250 000,00 | | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 2025 год | 135 000,00 | | 135 000,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| итого | 1 385 000,00 | | 135 000,00 | 1 250 000,00 |

4. Приложение № 1 к подпрограмме муниципального образования Щербиновский район «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Щербиновский район» муниципальной программы муниципального образования Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ  к подпрограмме  «Организация деятельности  в сфере обращения с твердыми  коммунальными отходами  на территории муниципального  образования Щербиновский район» |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами**

**на территории муниципального образования Щербиновский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, рублей | | | | | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | | Участник муниципальной программы, исполнитель мероприятия\*\* |
| в разрезе источников финансирования | | | | | | | | | | | |
| всего | | федеральный бюджет | | | краевой бюджет | | | местные бюджеты | | внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | Цель | Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании Щербиновский район | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача | Достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых коммунальных отходов путем ликвидации свалок. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1  «Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе: | 2024 год | | 3 995 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 995 000,00 | | 0,00 | | Ликвидация существующих свалок | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МОЩР); муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального образования Щербиновский район (далее – МБУ «ХЭС» МОЩР) |
| 2025 год | | 1 998 940,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 998 940,00 | | 0,00 | |
| 2026 год | | 586 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 586 000,00 | | 0,00 | |
| 2027 год | | 586 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 586 000,00 | | 0,00 | |
| итого | | 7 165 940,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 7 165 940,00 | | 0,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
| 1.1.1.1 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0301000:226 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, в 1800 км. восточнее с. Николаевка) | 2024 год | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | Ликвидация существующей свалки | администрация МОЩР |
| 2025 год | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2026 год | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2027 год | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | |
| итого | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0701000:708 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская) | 2024 год | | 3 995 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 995 000,00 | | 0,00 | | Ликвидация существующей свалки | администрация МОЩР;  МБУ «ХЭС» МОЩР |
| 2025 год | | 1 998 940,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 998 940,00 | | 0,00 | |
| 2026 год | | 586 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 586 000,00 | | 0,00 | |
| 2027 год | | 586 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 586 000,00 | | 0,00 | |
| итого | | 7 165 940,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 7 165 940,00 | | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0801000:556 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, в 700 м. западнее ст. Новощербиновская Щербиновского района) | 2024 год | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | Ликвидация существующей свалки | администрация МОЩР |
| 2025 год | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2026 год | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2027 год | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| итого | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.1.4 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0501000:479 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, с.Екатериновка) | 2024 год | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | Ликвидация существующей свалки | администрация МОЩР |
| 2025 год | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2026 год | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2027 год | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
| 1.1.1.5 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0501000:390 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, в 2000 м. южнее с. Шабельское) | 2024 год | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | Ликвидация существующей свалки | администрация МОЩР |
| 2025 год | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2026 год | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2027 год | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| итого | | 0,00 | | 0,0 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.1.6 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0601004:67 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, в 150 м. на север от п. Щербиновский | 2024 год | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | Ликвидация существующей свалки | администрация МОЩР |
| 2025 год | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2026 год | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2027 год | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| итого | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2  «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | | 842 550,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 842 550,00 | | 0,00 | | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | администрация МОЩР |
| 2025 год | | 722 400,00 | | 0,0 | | | 0,00 | | | 722 400,00 | | 0,00 | |
| 2026 год | | 553 800,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 553 800,00 | | 0,00 | |
| 2027 год | | 515 300,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 515 300,00 | | 0,00 | |
| итого | | 2 634 050,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 634 050,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3 | Мероприятие № 3 «Информирование населения в части экологического воспитания, разработка и размещение информационных материалов» | 2024 год | | Финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | Информирование населения в части экологического воспитания | администрация МОЩР; управление образования |
| 2025 год | |
| 2026 год | |
| 2027 год | |
| итого | |
| 1.1.4 | Экологическое воспитание, информирование населения | 2024 год | | Финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | Информирование населения | администрация МОЩР; управление образования |
| 2025 год | |
| 2026 год | |
| 2027 год | |
| итого | |
| 1.1.5 | Разработка и размещение информационных материалов | 2024 год | | Финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | Размещение информационных материалов | администрация МОЩР |
| 2025 год | |
| 2026 год | |
| 2027 год | |
| Итого | |
| 1.1.6 | Мероприятие № 4  Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов (приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов) | 2024 год | | 1 250 000,00 | | | 0,00 | | | 1 250 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов в количестве 50 штук | администрация МОЩР |
| 2025 год | | 135 000,00 | | | 0,0 | | | 0,00 | | 135 000,00 | | 0,00 | |
| 2026 год | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2027 год | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| итого | | 1 385 000,00 | | | 0,00 | | | 1 250 000,00 | | 135 000,00 | | 0,00 | |
|  | Итого | 2024 год | | 6 087 550,00 | | | 0,00 | | 1 250 000,00 | | | 4 837 550,00 | | 0,00 | |  |  |
| 2025 год | | 2 856 340,00 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 2 856 340,00 | | 0,0 | |
|  |  | 2026 год | | 1 139 800,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 139 800,00 | | 0,00 | |
|  |  | 2027 год | | 1 101 300,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 101 300,00 | | 0,00 | |
| Всего в подпрограмме | |  | | 11 184 990,00 | | | 0,00 | | 1 250 000,00 | | | 9 934 990,00 | | 0,00 | |

».

Начальник отдела по вопросам строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

администрации муниципального образования Щербиновский район В.И. Щербина