

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 26.10.2023 № 1032**

ст-ца Старощербиновская

**«Об утверждении муниципальной программы**

**муниципального образования Щербиновский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования**

**Щербиновский район в сфере строительства,**

**жилищно-коммунального хозяйства»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Щербиновский район, постановлениями администрации муниципального образования Щербиновский район от 7 июля 2014 года № 341 «О порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район», от 21 июля 2017 года № 427 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район», на основании протокола заседания Совета по муниципальным программам при главе муниципального образования Щербиновский район от 16 июня 2023 года № 2 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить постановление администрации муниципального образования Щербиновский район «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства» (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования Щербиновский район (Шевченко) предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной программы муниципального образования Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства».

3. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район (Терещенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район.

4. Отделу муниципальной службы, кадровой политики и делопроизводства администрации муниципального образования Щербиновский район (Гусева) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Щербиновский район».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Щербиновский район Д.Н. Агашкова.

6. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, за исключением пункта 1 , вступающего в силу с 1 января 2024 года, но не ранее вступления в силу решения Совета муниципального образования Щербиновский район «О бюджете муниципального образования Щербиновский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Исполняющий полномочия главы

муниципального образования

Щербиновский район С.Ю. Дормидонтов

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  муниципального образования  Щербиновский район  от 26.10.2023 № 1032 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального образования Щербиновский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский**

**район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального**

**образования Щербиновский район в сфере строительства,**

**жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  | муниципальная программа муниципального образования Щербиновский район «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства» (далее – муниципальная программа) |
|  |  |  |
| Координатор муниципальной программы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район |
|  |  |  |
| Координаторы подпрограмм  муниципальной программы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район |
|  |  |  |
| Участники муниципальной  программы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район |
|  |  |  |
| Исполнители мероприятий |  | администрация муниципального образования Щербиновский район, муниципальное казенное учреждение муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» (далее – МКУ МО ЩР «ССЗ»); ОГИБДД ОМВД России по Щербиновскому району |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Щербиновский район |
| Ведомственные целевые  программы |  | не предусмотрены |
| Основные мероприятия  муниципальной программы |  | № 1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика»;  № 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щербиновский район»;  № 3 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щербиновский район»;  № 4 «Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Щербиновский район». |
| Цели муниципальной  программы |  | комплексное развитие структуры и услуг жилищно - коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно - коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район |
| Задачи муниципальной  программы |  | осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах объектов социальной сферы в муниципальном образовании Щербиновский район;  повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения;  создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;  организация процесса транспортных перевозок населения;  проведение предпроектных и проектных работ для разработки проектной документации по реконструкции участков магистрального водопровода муниципального образования Щербиновский район;  проведение ремонтных работ на участках магистрального водопровода муниципального образования Щербиновский район;  достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) путем ликвидации свалок. |
|  |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | количество проведенных контрольных мероприятий МКУ МОЩР «ССЗ»;  количество мероприятий, проведенных в рамках обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Щербиновский район;  количество автотранспортных средств перевозящих население муниципального образования Щербиновский район;  доля проведенных ремонтов участков магистрального водопровода МВ-2-2 муниципального образования Щербиновский район;  количество созданных мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципального образования Щербиновский район;  доля ликвидированных несанкционированных свалок;  доля жителей муниципального образования, охваченных мероприятиями по экологическому просвещению, экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с ТКО |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы |  | этапы не предусмотрены  срок реализации: 2024 - 2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | общий объем финансирования программы составляет 335 156 700,00 рублей, в том числе:  средства бюджета муниципального образования Щербиновский район – 53 571 700,00 рублей:  2024 год – 19 338 300,00рублей;  2025 год – 17 116 700,00 рублей;  2026 год – 17 116 700,00 рублей  средства бюджета Краснодарского края – 97 635 000,00рублей:  2024 год – 97 635 000,00рублей;  2025 год – 0,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей  средства федерального бюджета – 183 950 000,00 рублей:  2024 год – 183 950 000,00 рублей;  2025 год – 0,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей |
|  |  |  |
| Контроль за выполнением  муниципальной программы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район |

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Цель муниципальной программы – комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы:

осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах объектов социальной сферы в муниципальном образовании Щербиновский район;

повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения;

создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

организация процесса транспортных перевозок населения;

проведение проектных работ для разработки проектной документации по реконструкции участков магистрального водопровода;

проведение ремонтных работ на участках магистрального водопровода муниципального образования Щербиновский район;

достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду ТКО путем ликвидации свалок.

В рамках муниципальной программы реализуются четыре основных мероприятия.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе системы целевых показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач, определить их влияние на развитие муниципального образования Щербиновский район.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Все целевые показатели соответствуют цели и задачам муниципальной программы. Они являются достоверными, доступными для определения.

В перечень целевых показателей включены показатели, значения которых рассчитываются по методикам, указанным в настоящем разделе.

Целевой показатель «Количество проведенных контрольных мероприятий МКУ МОЩР «ССЗ» определяется суммарным значением проведенных контрольных мероприятий по строительным объектам муниципальной собственности (при этом контрольные мероприятия **-** форма организации контрольных действий, осуществляемых в виде проверок в соответствии с утвержденной программой, результаты которых отражаются в отчете; контрольные действия – проверка оформления документов на предмет соответствия требованиям технических регламентов, норм и правил СНиП).

Фактическое значение целевого показателя «Количество мероприятий, проведенных в рамках обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Щербиновский район» определяется количеством мероприятий проведенных в рамках обеспечения безопасности дорожного движения.

Фактическое значение целевого показателя «Снижение уровня аварийности в населенных пунктах и на дорогах Щербиновского района, сокращение числа страдавших в дорожно-транспортных происшествиях» определяется количеством дорожно-транспортных происшествий, произошедших в муниципальном образовании Щербиновский район за отчетный год, по отношению к предыдущему году.

Фактическое значение целевого показателя «Количество автотранспортных средств перевозящих население муниципального образования Щербиновский район» определяется количеством автотранспортных средств, перевозящим население муниципального образования Щербиновский район, на основании заключенных контрактов.

Фактическое значение целевого показателя: «Проведение ремонтных работ на участках магистрального водопровода МВ-2-2 Щербиновского района» определяется долей проведенных ремонтных работ на участках магистрального водопровода и рассчитывается по формуле: доля (%) = (протяженность проведенных ремонтных работ / общую протяженность магистрального водопровода) x 100.

Фактическое значение целевого показателя «Количество созданных мест (площадок) накопления ТКО на территории Щербиновского района» определяется количеством организованных мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципального образования Щербиновский район.

Фактическое значение целевого показателя «Доля ликвидированных несанкционированных свалок» определяется отношением части ликвидированного объема отходов ТКО к общему объему ТКО и рассчитывается по формуле: доля (%) = (объем ликвидированной несанкционированных части свалки / общий объем свалки) x 100. Факт ликвидации подтверждается актом рабочей группы.

Фактическое значение целевого показателя «Доля жителей муниципального образования, охваченных мероприятиями по экологическому просвещению, экологическому воспитанию и формированию экологический культуры в области обращения с ТКО» рассчитывается по формуле: доля (%) = (количество жителей охваченных мероприятиями по экологическому воспитанию / общее количество жителей района) x 100.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Срок реализации: 2024-2026годы.

2. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. Паспорт подпрограммы «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Щербиновского района» представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Щербиновский район и средств бюджета Краснодарского края. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 335 156 700  (триста тридцать пять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования муниципальной программы | Годы реализации | Объем финансирования, руб. | | | |
| всего | бюджет муниципального образования Щербиновский район | бюджет Российской Федерации | бюджет Краснодарского края |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа, всего, в том числе: | 2024 год | 300 923 300,00 | 19 338 300,00 | 183 950 000,00 | 97 635 000,00 |
| 2025 год | 17 116 700,00 | 17 116 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 17 116 700,00 | 17 116 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 335 156 700,00 | 53 571 700,00 | 183 950 000,00 | 97 635 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» | 2024 год | 6 485 500,00 | 6 485 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 6 372 900,00 | 6 3752 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 6 372 900,00 | 6 3752 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 19 231 300,00 | 19 231 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие № 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щербиновский район» | 2024 год | финансирование не требуется | | | |
| 2025 год |
| 2026 год |
| Итого |
| Основное мероприятие № 3 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 6 261 200,00 | 6 261 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 6 261 200,00 | 6 261 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 6 261 200,00 | 6 261 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 18 783 600,00 | 18 783 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие № 4  «Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 283 000 000,00 | 1 415 000,00 | 183 950 000,00 | 97 635 000,00 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 283 000 000,00 | 1 415 000,00 | 183 950 000,00 | 97 635 000,00 |
| Подпрограмма «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 5 176 600,00 | 5 176 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 4 482 600,00 | 4 482 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 4 482 600,00 | 4 482 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 14 141 800,00 | 14 141 800,00 | 0,00 | 0,00 |

При определении объемов финансирования муниципальной программы за основу взяты данные о фактических затратах мероприятий предыдущих лет, замечания и предложения по оптимизации расходов, сметы и расчеты, составленный координатором муниципальной программы с учетом индексов-дефляторов.

Мероприятия муниципальной программы подлежат уточнению на очередной финансовый год.

На реализацию мероприятий муниципальной программы средства выделяются из бюджета муниципального образования Щербиновский район (далее – местный бюджет), в том числе и на условиях предоставления средств бюджета Краснодарского края (далее – бюджет КК).

Предоставление средств краевого бюджета бюджету муниципального образования Щербиновский район осуществляется на основании Закона Краснодарского края от 22 декабря 2022 года № 4825-КЗ «О бюджете Краснодарского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»; Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями муниципального образования Щербиновский район

в сфере реализации муниципальной программы на очередной

финансовый год и плановый период

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Щербиновский район.

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 5 к постановлению администрации муниципального образования Щербиновский район от 7 июля 2014 года № 341 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район».

6. Механизм реализации муниципальной программы.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - администрация муниципального образования Щербиновский район, в лице отдела по вопросам строительства, жилищно- коммунального хозяйства и транспорта муниципального образования Щербиновский район, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «муниципальные программы».

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 9 к порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 7 июля 2014 года № 341 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щербиновский район» (далее - Порядок).

В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее – детальный план-график) по форме согласно приложению № 10 к Порядку.

Координатор муниципальной программы представляет в отдел экономики администрации муниципального образования Щербиновский район (далее – отдел экономики) план реализации муниципальной программы и детальный план-график в течение 3 рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы и детальный план-график он уведомляет об этом отдел экономики в течение 3 рабочих дней после их корректировки.

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики информацию о реализации муниципальной программы по отчетным формам согласно приложениям № 11, 12 к Порядку.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях муниципальной программы и (или) мероприятиях подпрограмм (из числа предусмотрены к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме (нереализации);

результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации расходов бюджетных средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых показателей муниципальной на текущий финансовый год и на плановый период.

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию основных мероприятий, включенных в муниципальной программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального образования Щербиновский район.

Отдельно отражается информация об использовании в годовом докладе прогнозных значений целевых показателей муниципальной программы по которым к сроку предоставления годового доклада невозможно представить фактические значения.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

В год завершения муниципальной программы координатор муниципальной программы представляет в отдел экономики доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

МКУ МО ЩР «ССЗ» на основании постановления администрации муниципального образования Щербиновский район от 27 февраля 2023 года № 100 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Щербиновский район от 3 июня 2016 года № 308 «О передаче полномочий и функций заказчика – застройщика по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства муниципальному казенному учреждению муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика», как муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение средств бюджета муниципального образования Щербиновский район;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий муниципальной программы.

Администрация муниципального образования Щербиновский район, как главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Щербиновский район в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета муниципального образования Щербиновский район в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнителями мероприятий являются администрация муниципального образования Щербиновский район, муниципальное казенное учреждение муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика», управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район; ОГИБДД ОМВД России по Щербиновскому району.

Начальник отдела по вопросам строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

администрации муниципального образования

Щербиновский район В.И. Щербина

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе  муниципального образования  Щербиновский район«Комплексное  развитие муниципального образования  Щербиновский район в сфере  строительства, жилищно-коммунального  хозяйства» |

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**муниципального образования Щербиновский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства,**

**жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | | Единица  измерения | | Значение показателей | | | | | | |
| 2024 | | | 2025 | | | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель | | | | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | 5 | | | 6 |
| 1.2 | Задачи | | | | Осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах объектов социальной сферы в муниципальном образовании Щербиновский район;  повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения;  создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;  организация процесса транспортных перевозок населения;  проведение предпроектных и проектных работ для разработки проектной документации по реконструкции участков магистрального водопровода; проведение ремонтных работ на участках магистрального водопровода муниципального образования Щербиновский район;  достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду ТКО путем ликвидации свалок | | | | | | |
| 1.3 | Целевой показатель: «Количество проведенных контрольных мероприятий МКУ МОЩР «ССЗ» | | | | шт. | 4 | | 5 | | | 4 |
| 1.4 | Целевой показатель: «Количество мероприятий, проведенных в рамках обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Щербиновский район» | | | | шт. | 4 | | 4 | | | 4 |
| 1.5 | Целевой показатель: «Количество автотранспортных средств перевозящих население муниципального образования Щербиновский район» | | | | шт. | 2 | | 2 | | | 2 |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | 5 | | | 6 |
| 1.6 | Целевой показатель: «Доля проведенных ремонтов участков магистрального водопровода МВ-2-2 муниципального образования Щербиновский район» | | | | % | 5 | | 5 | | | 5 |
| 1.7 | Целевой показатель: «Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район» | | | | шт. | 20 | | 0 | | | 0 |
| 1.8 | Целевой показатель: «Доля ликвидированных несанкционированных свалок» | | | | % | 30,5 | | 30,5 | | | 30,5 |
| 1.9 | Целевой показатель: «Доля жителей муниципального образования, охваченных мероприятиями по экологическому просвещению, экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с ТКО» | | | | % | 70 | | 70 | | | 70 |
| 2 | Подпрограмма «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Щербиновский район» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | | |
| 2.2 | Задачи | Достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых коммунальных отходов путем ликвидации свалок | | | | | | | | | |
| 2.3 | Целевой показатель: «Количество созданных мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципального образования Щербиновский район» | | | шт. | | | 20 | 0 | | | 0 |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | | | 6 |
| 2.4 | Целевой показатель: «Доля ликвидированных несанкционированных свалок» | | | % | | | 30,5 | 30,5 | | | 30,5 |
| 2.5 | Целевой показатель: «Доля жителей муниципального образования, охваченных мероприятиями по экологическому просвещению, экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с ТКО» | | | % от общего числа жителей муниципального образования | | | 70 | 70 | | | 70 |
| 3 | Основное мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | | |
| 3.2 | Задача | Осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах объектов социальной сферы в муниципальном образовании Щербиновский район | | | | | | | | | |
| 3.3 | Целевой показатель: «Количество проведенных контрольных мероприятий МКУ МОЩР «ССЗ» | | | шт. | | | 4 | 5 | | | 4 |
| 4 | Основное мероприятие № 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щербиновский район» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | | |
| 4.2 | Задача | Повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения; создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | | | 6 |
| 4.3 | Целевой показатель: «Целевой показатель: «Количество мероприятий, проведенных в рамках обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Щербиновский район» | | | шт | | | 4 | 4 | | | 4 |
| 5. | Основное мероприятие № 3 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щербиновский район» | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | | |
| 5.2 | Задача | Организация процесса транспортных перевозок населения | | | | | | | | | |
| 5.3 | Целевой показатель: «Количество автотранспортных средств перевозящих население муниципального образования Щербиновский район» | | | шт. | | | 2 | 2 | | | 2 |
| 6 | Основное мероприятие № 4 «Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Щербиновский район» | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Цель | Комплексное развитие структуры и услуг жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежности систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения муниципального образования Щербиновский район | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | 5 | | 6 |
| 6.2 | Задача | Проведение проектных работ для разработки проектной документации по реконструкции участков магистрального водопровода. | | | | | | | | | |
| 6.3 | Целевой показатель: « Доля проведенных ремонтов участков магистрального водопровода МВ-2-2 муниципального образования Щербиновский район» | | | % | | | 5 | | | 5 | 5 |

Начальник отдела по вопросам строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

администрации муниципального образования

Щербиновский район В.И. Щербина

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к муниципальной программе  муниципального образования  Щербиновский район«Комплексное  развитие муниципального  образования Щербиновский район  в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства» |

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**муниципального образования Щербиновский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования Щербиновский район в сфере строительства,**

**жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы, исполнитель мероприятия |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» | 2024 год | 6 485 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 485 500,00 | 0,00 | стабильная работа МКУ МОЩР «ССЗ» по выполнению контрольных мероприятий | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МО ЩР) |
| 2025 год | 6 372 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 372 900,00 | 0,00 |
| 2026 год | 6 372 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 372 900,00 | 0,00 |
| итого | 19 231 300,00 | 0,00 | 0,00 | 19 231 300,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Мероприятие № 1  «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» | 2024 год | 6 485 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 485 500,00 | 0,00 | стабильная работа МКУ МОЩР «ССЗ» по выполнению контрольных мероприятий | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 6 372 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 372 900,00 | 0,00 |
| 2026 год | 6 372 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 372 900,00 | 0,00 |
| итого | 19 231 300,00 | 0,00 | 0,00 | 19 231 300,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щербиновский район» | 2024 год | Финансирование не требуется | | | | | Формирование правильного и законного поведения участников дорожного движения (ДД) | администрация МО ЩР |
| 2025 год |
| 2026 год |
| Итого |
| 2.1 | Мероприятие  № 1 «Разработка годовых планов мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма» | 2024 год | Финансирование не требуется | | | | | Организация процесса обучения детей безопасному поведению на дороге | администрация МО ЩР |
| 2025 год |
| 2026 год |
| итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2 | Мероприятие № 2  «Организация и проведение в образовательных учреждениях района занятий направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения» | 2024 год | Финансирование не требуется | | | | | Повышение у несовершенно летних ответственности и культуры безопасного поведения на дороге | администрация МО ЩР ОГИБДД ОМВД  по Щербиновскому району |
| 2025 год |
| 2026 год |
| итого |
| 2.3 | Мероприятие № 3 «Организация и проведение акций, уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках Всероссийской акции «Внимание - дети!» | 2024 год | Финансирование не требуется | | | | | Повышение правового сознания  несовершеннолетних участников ДД | администрация МО ЩР ОГИБДД ОМВД  по Щербиновскому району |
| 2025 год |
| 2026 год |
| итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Основное мероприятие № 3 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 6 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 261 200,00 | 0,00 | Организация процесса транспортных перевозок населения | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 6 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 261 200,00 | 0,00 |
| 2026 год | 6 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 261 200,00 | 0,00 |
| итого | 18 783 600,00 | 0,00 | 0,00 | 18 783 600,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие №1 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 6 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 261 200,00 | 0,00 | Организация процесса транспортных перевозок населения | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 6 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 261 200,00 | 0,00 |
| 2026 год | 6 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 261 200,00 | 0,00 |
| итого | 18 783 600,00 | 0,00 | 0,00 | 18 783 600,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие № 4 «Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | 283 000 000,00 | 183 950 000,00 | 97 635 000,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | Организация деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения | администрация МО ЩР, муниципальное казенное учреждение муниципального образования «Служба строительного заказчика» (далее МКУ МОЩР «ССЗ») |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 283 000 000,00 | 183 950 000,00 | 97 635 000,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1. | Мероприятие № 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Краснодарского края (проведение ремонтных работ на участках магистрального водопровода МВ-2-2 муниципального образования Щербиновский район)» | 2024 год | 283 000 000,00 | 183 950 000,00 | 97 635 000,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | Ремонтные работы на участках магистрального водопровода | администрация МО ЩР |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 283 000 000,00 | 183 950 000,00 | 97 635 000,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО  в том числе: | 2024 год | 295 746 700,00 | 183 950 000,00 | 97 635 000,00 | 14 161 700,00 | 0,00 |  | |
|  |  | 2025 год | 12 634 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12 634 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год | 12 634 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12 634 100,00 | 0,00 |
|  | Всего по программе  в том числе: |  | 321 014 900,00 | 183 950 000,00 | 97 635 000,00 | 39 429 900,00 | 0,00 |

Начальник отдела по вопросам строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

администрации муниципального образования Щербиновский район В.И. Щербина

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к муниципальной программе  муниципального образования  Щербиновский район«Комплексное  развитие муниципального образования  Щербиновский район в сфере  строительства, жилищно-коммунального  хозяйства» |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**муниципального образования Щербиновский район**

**«Организация деятельности в сфере обращения с**

**твердыми коммунальными отходами на территории**

**муниципального образования Щербиновский район»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район |
|  |  |  |
| Участники подпрограммы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район; управление образования администрации МО ЩР |
|  |  |  |
| Цели подпрограммы |  | улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании Щербиновский район |
|  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) путем ликвидации свалок |
|  |  |  |
| Перечень целевых  показателей подпрограммы |  | количество созданных мест (площадок) накопления ТКО на территории Щербиновского района;  доля ликвидированных несанкционированных свалок;  доля жителей муниципального образования, охваченных мероприятиями по экологическому просвещению, экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с ТКО |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | этапы не предусмотрены  срок реализации 2024-2026 годы |
| Объемы бюджетных  ассигнований  подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы составляет – 14 141 800,00 рублей, в том числе:  средства бюджета муниципального образования Щербиновский район  – 14 141 800,90 рублей:  2024 год – 5 176 600,00 рублей;  2025 год - 4 482 600,00 рублей;  2026 год – 4 482 600,00 рублей |
|  |  |  |
| Контроль за выполнением подпрограммы |  | администрация муниципального образования Щербиновский район |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель муниципальной подпрограммы - улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании Щербиновский район.

Для реализации поставленной цели в рамках подпрограммы предусматривается решение задачи - достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых коммунальных отходов путем ликвидации свалок.

Эффективность реализации подпрограммы определяется на основе системы целевых показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач, определить их влияние на развитие муниципального образования Щербиновский район.

Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в приложении к муниципальной программе.

Все целевые показатели соответствуют цели и задачам подпрограммы. Они являются достоверными, доступными для определения.

В перечень целевых показателей включены показатели, значения которых рассчитываются по методикам, указанным в настоящем разделе.

Фактическое значение целевого показателя «Количество созданных мест (площадок) накопления ТКО на территории Щербиновского района» определяется количеством организованных (в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра») мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район.

Фактическое значение целевого показателя «Доля ликвидированных несанкционированных свалок» определяется отношением части ликвидированного объема отходов ТБО к общему объему ТКО и рассчитывается по формуле: доля (%) = (объем ликвидированной несанкционированных части свалки / общий объем свалки) x 100. Факт ликвидации подтверждается актом рабочей группы.

Фактическое значение целевого показателя «Доля жителей муниципального образования, охваченных мероприятиями по экологическому просвещению, экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с ТКО» по формуле: доля (%) = (количество жителей охваченных мероприятиями по экологическому воспитанию / общее количество жителей района) x 100.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Срок реализации: 2024-2026 годы.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок», «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район».

Информация о мероприятиях подпрограммы приведена в приложении к подпрограмме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Щербиновский район. Общий объем финансирования подпрограммы на 2024-2026 годы составляет 14 141 800 (четырнадцать миллионов сто сорок одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования подпрограммы | Годы реализации | Объем финансирования всего, руб. | | |
| всего | бюджет муниципального образования Щербиновский район | бюджет Краснодарского края |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подрограмма, всего, в том числе: | 2024 год | 5 176 600,00 | 5 176 600,00 | 0,00 |
| 2025 год | 4 482 600,00 | 4 482 600,00 | 0,00 |
| 2026 год | 4 482 600,00 | 4 482 600,00 | 0,00 |
| итого | 14 141 800,00 | 14 141 800,00 | 0,00 |
| Мероприятие № 1  Ликвидация несанкционированных свалок | 2024 год | 4 000 200,00 | 4 000 200,00 | 0,00 |
| 2025 год | 4 000 200,00 | 4 000 200,00 | 0,00 |
| 2026 год | 4 000 200,00 | 4 000 200,00 | 0,00 |
| итого | 12 000 600,00 | 12 000 600,00 | 0,00 |
| Мероприятие № 2  Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район | 2024 год | 1 176 400,00 | 1 176 400,00 | 0,00 |
| 2025 год | 482 400,00 | 482 400,00 | 0,00 |
| 2026 год | 482 400,00 | 482 400,00 | 0,00 |
| итого | 2 141 200,00 | 2 141 200,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятие № 3 «Информирование населения в части экологического воспитания, разработка и размещение информационных материалов | 2024 год | Финансирование не требуется | | |
| 2025 год |
| 2026 год |
| итого |

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор муниципальной программы – администрация муниципального образования Щербиновский район (от имени которой выступает отдел по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Щербиновский район), который:

обеспечивает разработку подпрограммы;

организует реализацию подпрограммы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы.

Начальник отдела по вопросам строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

администрации муниципального образования

Щербиновский район В.И. Щербина

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к подпрограмме  «Организация деятельности  в сфере обращения с твердыми  коммунальными отходами  на территории муниципального  образования Щербиновский район» |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами**

**на территории муниципального образования Щербиновский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, рублей | | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | | Участник муниципальной программы, исполнитель мероприятия\*\* | |
| в разрезе источников финансирования | | | | | | | | |
| всего | | федеральный бюджет | | краевой бюджет | | местные бюджеты | внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | |
| 1 | Цель | Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании Щербиновский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача | Достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых коммунальных отходов путем ликвидации свалок. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1  «Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе: | 2024 год | | 4 000 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 000 200,00 | | 0,00 | | Ликвидация существующих свалок | | администрация муниципального образования Щербиновский район (далее – администрация МОЩР); муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального образования Щербиновский район (далее – МБУ «ХЭС» МОЩР) |
| 2025 год | | 4 000 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 000 200,00 | | 0,00 | |
| 2026 год | | 4 000 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 000 200,00 | | 0,00 | |
| итого | | 12 000 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | 12 000 600,00 | | 0,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1.1.1.1 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0301000:226 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, в 1800 км. восточнее с. Николаевка) | 2024 год | | 666 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 666 700,00 | | 0,00 | | Ликвидация существующей свалки | | администрация МОЩР |
| 2025 год | | 666 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 666 700,00 | | 0,00 | |
| 2026 год | | 666 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 666 700,00 | | 0,00 | |
| итого | | 2 000 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 000 100,00 | | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0701000:708 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская) | 2024 год | | 666 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 666 700,00 | | 0,00 | | Ликвидация существующей свалки | | администрация МОЩР;  МБУ «ХЭС» МОЩР |
| 2025 год | | 666 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 666 700,00 | | 0,00 | |
| 2026 год | | 666 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 666 700,00 | | 0,00 | |
| итого | | 2 000 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 000 100,00 | | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0801000:556 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, в 700 м. западнее ст. Новощербиновская Щербиновского района) | 2024 год | | 666 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 666 700,00 | | 0,00 | | Ликвидация существующей свалки | | администрация МОЩР |
| 2025 год | | 666 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 666 700,00 | | 0,00 | |
| 2026 год | | 666 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 666 700,00 | | 0,00 | |
| итого | | 2 000 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 000 100,00 | | 0,00 | |
| 1.1.1.4 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0501000:479 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, с.Екатериновка) | 2024 год | | 666 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 666 700,00 | | 0,00 | | Ликвидация существующей свалки | | администрация МОЩР |
| 2025 год | | 666 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 666 700,00 | | 0,00 | |
| 2026 год | | 666 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 666 700,00 | | 0,00 | |
| Итого | | 2 000 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 000 100,00 | | 0,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1.1.1.5 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0501000:390 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, в 2000 м. южнее с. Шабельское) | 2024 год | | 666 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 666 700,00 | | 0,00 | | Ликвидация существующей свалки | | администрация МОЩР |
| 2025 год | | 666 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 666 700,00 | | 0,00 | |
| 2026 год | | 666 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 666 700,00 | | 0,00 | |
| итого | | 2 000 100,00 | | 0,0 | | 0,00 | 2 000 100,00 | | 0,00 | |
| 1.1.1.6 | на земельном участке с кадастровым номером 23:36:0601004:67 (адрес: Краснодарский край, Щербиновский район, в 150 м. на север от п. Щербиновский | 2024 год | | 666 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 666 700,00 | | 0,00 | | Ликвидация существующей свалки | | администрация МОЩР |
| 2025 год | | 666 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 666 700,00 | | 0,00 | |
| 2026 год | | 666 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 666 700,00 | | 0,00 | |
| итого | | 2 000 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 000 100,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2  «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Щербиновский район» | 2024 год | | 1 176 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 176 400,00 | | 0,00 | | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | администрация МОЩР |
| 2025 год | | 482 400,00 | | 0,0 | | 0,00 | 482 400,00 | | 0,00 | |
| 2026 год | | 482 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | 482 400,00 | | 0,00 | |
| итого | | 2 141 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 141 200,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3 | Мероприятие № 3 «Информирование населения в части экологического воспитания, разработка и размещение информационных материалов» | 2024 год | | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Информирование населения в части экологического воспитания | | администрация МОЩР; управление образования |
| 2025 год | |
| 2026 год | |
| итого | |
| 1.1.4 | Экологическое воспитание, информирование населения | 2024 год | | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Информирование населения | | администрация МОЩР; управление образования |
| 2025 год | |
| 2026 год | |
| итого | |
| 1.1.5 | Разработка и размещение информационных материалов | 2024 год | | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Размещение информационных материалов | | администрация МОЩР |
| 2025 год | |
| 2026 год | |
| Итого | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
|  | Итого | 2024 год | | 5 176 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5 176 600,00 | | 0,00 | |  | |  |
| 2025 год | | 4 482 600,00 | | 0,0 | | 0,0 | 4 482 600,00 | | 0,0 | |
|  |  | 2026 год | | 4 482 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 482 600,00 | | 0,00 | |
|  | Всего в подпрограмме |  | | 14 141 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | 14 141 800,00 | | 0,00 | |

Начальник отдела по вопросам строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

администрации муниципального образования Щербиновский район В.И. Щербина