| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 22.04.2026 | № 283 |
| ст-ца Старощербиновская |  |

Об изменении существенных условий

контракта по соглашению сторон

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                              от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 13 февраля 2026 года № 91 «Об утверждении Порядка изменения существенных условий контракта в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для заказчиков муниципального образования Щербиновский район», на основании обращения заказчика - муниципальное казенное учреждение муниципального образования Щербиновский район «Служба строительного заказчика» от 20 апреля 2026 года № 92, в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0818500000826000251                                     от 2 марта 2026 года на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 6 им. А.А. Шукалова (Дефектные ведомости, ПОС, СД)                       (далее – контракт), п о с т а н о в л я ю:

1. Допустить по соглашению сторон изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2027 года, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:

в части установления в контракте условия об увеличении цены контракта в пределах 10% - установить, что после увеличения цена контракта составит 146 477 657 (сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 23 копейки;

условие о возможности досрочного выполнения работ подрядчиком по этапу Контракта и периодическую фактическую оплату подрядчику за выполненные работы на основании документов, предусмотренных Контрактом в пределах общего срока выполнения работ по Контракту.

2. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский  муниципальный район Краснодарского края (Терещенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Щербиновский  муниципальный район Краснодарского края, начальника финансового управления администрации Щербиновский  муниципальный район Краснодарского края Н.Н. Шевченко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий полномочия главы

муниципального образования

Щербиновский муниципальный район

Краснодарского края  							            Д.Н. Агашков