|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от _____________ № ___ |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных

инвестиций, о прекращении реализации бюджетных

инвестиций в объекты капитального строительства

муниципальной собственности муниципального

образования Щербиновский район

# 1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Щербиновский район за счет средств бюджета муниципального образования Щербиновский район (далее – местный бюджет) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности муниципального образования Щербиновский район, а также решений о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Щербиновский район (далее соответственно - инвестиции, решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, решение о прекращении реализации бюджетных инвестиций, объект капитального строительства).

Настоящий Порядок не распространяется на инвестиции в объекты капитального строительства, предусматривающие строительство автодорожных путепроводов в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и железнодорожных путей. Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Щербиновский район, предусматривающего строительство автодорожных путепроводов в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и железнодорожный путей, утверждается нормативным правовым актом администрации муниципального образования Щербиновский район.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

подготовка инвестиций в объекты капитального строительства - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство (реконструкцию) (включая выкуп земельных участков для муниципальных нужд муниципального образования Щербиновский район), подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение главного распорядителя, распорядителя средств местного бюджета, муниципального заказчика или муниципальных заказчиков (при необходимости), застройщика в отношении объекта капитального строительства;

реализация инвестиций в объект капитального строительства - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство (реконструкцию) (включая выкуп земельных участков для муниципальных нужд муниципального образования Щербиновский район), подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации.

1.3. Инициатором подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций может выступать орган местного самоуправления муниципального образования Щербиновский район, (отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Щербиновский район, структурное подразделение администрации муниципального образования Щербиновский район, действующие от имени администрации муниципального образования Щербиновский район), на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления (отрасли) (далее – отраслевой орган администрации муниципального образования), а в случае принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в рамках достижения целей муниципальной программы муниципального образования Щербиновский район - предполагаемый отраслевой орган муниципального образования - главный распорядитель (распорядитель) средств местного бюджета по мероприятию муниципальной программы муниципального образования Щербиновский район, в рамках которой планируется осуществление бюджетных инвестиций (далее - инициатор).

Инициатором подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций может выступать отраслевой орган муниципального образования (по согласованию с главным распорядителем средств местного бюджета, подведомственный получатель которого является муниципальным заказчиком в соответствии с решением о подготовке реализации бюджетных инвестиций) либо главный распорядитель средств местного бюджета, подведомственный получатель которого является муниципальным заказчиком в соответствии с решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (по согласованию с отраслевым органом муниципального образования) (далее - инициатор решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций).

1.4. Не допускается при исполнении местного бюджета предоставление инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций о предоставлении субсидий на капитальные вложения.

Принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций о предоставлении инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, по которому было принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (субсидий на бюджетные инвестиции).

1.5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

приоритетов и целей развития муниципального образования Щербиновский район исходя из стратегии социально-экономического развития муниципального образования Щербиновский район, прогноза социально-экономического развития муниципального образования Щербиновский район на среднесрочный и долгосрочный периоды;

поручений главы муниципального образования Щербиновский район;

положительного заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, или интегральной оценки, числовое значение которой соответствует или превышает установленное предельное (минимальное) значение равное 70 процентов, подготовленных в случае необходимости в соответствии порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования Щербиновский район, направляемых на капитальные вложения.

# 2. Подготовка проекта решения о подготовке и реализации

# бюджетных инвестиций

2.1. Инициатор подготавливает проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме проекта постановления администрации муниципального образования Щербиновский район.

Инициатор подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций согласовывает его с отделом  по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Щербиновский район, финансовым управлением администрации муниципального образования Щербиновский район, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Щербиновский район и структурными подразделениями администрации муниципального образования Щербиновский район согласно Инструкции по делопроизводству в администрации муниципального образования Щербиновский район и ее отраслевых (функциональных) органах с правами юридического лица, утвержденной распоряжением администрации муниципального образования Щербиновский район от 10 июня 2014 года № 51-р.

В проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций может быть включено несколько объектов капитального строительства.

В проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций включается объект капитального строительства, имеющий положительное заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, или интегральной оценки, числовое значение которой соответствует или превышает установленное предельное (минимальное) значение равное 70 процентов, подготовленные в случае необходимости в соответствии с порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования Щербиновский район, направляемых на капитальные вложения».

В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в отношении таких объектов капитального строительства принимаются в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и полученных результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

2.2. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства:

1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций);

2) направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение;

3) наименование муниципального заказчика или муниципальных заказчиков по строительству, по приобретению немонтируемого оборудования (при необходимости);

4) наименование застройщика;

5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства,

подлежащая вводу;

6) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

7) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства) в ценах соответствующих лет;

8) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства).

Информация об объекте капитального строительства дополняется справочными сведениями об объеме бюджетных ассигнований на оплату денежных обязательств получателей средств местного бюджета, не исполненных в предшествующем периоде в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, а также о финансовом обеспечении работ, не исполненных в предшествующем периоде, в том числе в связи с расторжением муниципального контракта (договора) и направлением требования о возврате перечисленного аванса с указанием объема инвестиций в рублях (в случае их возникновения).

2.3. В проекте решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций информация об объектах капитального строительства должна отображаться по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. В случае принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций об определении муниципального заказчика по приобретению немонтируемого оборудования информация об объекте капитального строительства отображается по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.4. При принятии решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предусматривающих создание объектов муниципального значения за счет средств местного бюджета, подлежащих отображению в документах территориального планирования муниципального образования Щербиновский район, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования муниципального образования Щербиновский район, отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Щербиновский район обеспечивает внесение соответствующих изменений в указанные документы территориального планирования муниципального образования Щербиновский район в пятимесячный срок с даты принятия таких решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

2.5. Внесение изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Порядком, для его принятия.

Допускается внесение изменений в решение об осуществлении и реализации бюджетных инвестиций в части изменения назначения объекта капитального строительства на основании предложения муниципального заказчика, согласованного с главным распорядителем средств местного бюджета, отраслевым органом муниципального образования, в случае, если полученные и оплаченные за счет средств местного бюджета результаты будут использованы на объекте капитального строительства, назначение которого предлагается изменить, или другом объекте капитального строительства. Информация о планируемом использовании результатов отражается в пояснительной записке к проекту постановления администрации муниципального образования Щербиновский район с указанием объемов произведенных расходов местного бюджета.

2.6. Реализация бюджетных инвестиций осуществляется с учетом статьи 11 решения Совета муниципального образования Щербиновский район от      27 октября 2022 года № 3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Щербиновский район».

# 3. Подготовка проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной

# собственности муниципального образования Щербиновский район

3.1. Инициатор решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций подготавливает проект данного решения в форме проекта постановления администрации муниципального образования Щербиновский район на основании письменного заключения муниципального заказчика, согласованного с отраслевым органом муниципального образования и отделом по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Щербиновский район, содержащего обоснование невозможности или нецелесообразности проведения работ на объекте капитального строительства и основания для возможности подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций, установленные пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка.

3.2. Случаями для рассмотрения вопроса о возможности подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций являются:

3.2.1. несоответствие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций полномочиям отраслевых органов местного самоуправления муниципального образования Щербиновский район в связи с изменением законодательства или передачей полномочий;

3.2.2. уничтожение объекта капитального строительства в результате стихийных и иных бедствий, опасных природных явлений, катастроф, террористических актов, пожара, аварии;

3.2.3. непригодность объекта капитального строительства для продолжения строительства вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического износа;

3.2.4. несоответствие ранее подготовленной проектной документации по объекту капитального строительства, строительство которого не начато, требованиям действующего законодательства, технических регламентов, технических условий, информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, и нецелесообразность внесения изменений в нее в связи с удорожанием (значительным увеличением) стоимости объекта строительства;

3.2.5. обращение о передаче имущества, созданного за счет средств местного бюджета, по результатам капитальных вложений (затрат) в федеральную или краевую собственность;

3.2.6. вступление в законную силу решения суда, исполнение которого требует сноса объекта капитального строительства;

3.2.7. принятие соответствующего решения о приватизации муниципального имущества муниципального образования Щербиновский район;

3.2.8. включение объекта капитального строительства в перечень объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать муниципальному образованию Щербиновский район, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;

3.2.9. отсутствие фактических расходов местного бюджета на реализацию бюджетных инвестиций при отсутствии необходимости дальнейшего исполнения решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

3.3. Решение о прекращении реализации бюджетных инвестиций может быть принято при условии, что работы по объекту капительного строительства не являются предметом действующего или неисполненного муниципального контракта (договора).

3.4. К проекту решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций прилагаются документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.5. Проект решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций должен содержать:

положение о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Щербиновский район с указанием реквизитов правового акта, содержащего решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

положение о признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Щербиновский район, содержащего решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (при необходимости):

основание для подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций в соответствии с конкретным подпунктом пункта 3.2 настоящего Порядка;

реквизиты письменного заключения муниципального заказчика, согласованного с отраслевым органом муниципального образования и отделом по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Щербиновский район, содержащего обоснование невозможности или нецелесообразности проведения работ на объекте капитального строительства и основания для возможности подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций, установленные пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка.

3.6. Инициатор подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций согласовывает его с отделом по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Щербиновский район, финансовым управлением администрации муниципального образования Щербиновский район, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Щербиновский район и структурными подразделениями администрации муниципального образования Щербиновский район согласно Инструкции по делопроизводству в администрации муниципального образования Щербиновский район и ее отраслевых (функциональных) органах с правами юридического лица, утвержденной распоряжением администрации муниципального образования Щербиновский район от 10 июня 2014 года № 51-р.

Исполняющий полномочия главы

муниципального образования

Щербиновский район                                               Д.Н. Агашков