Информация
по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств дорожного фонда 
Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района 
в 2023 году»
В соответствии с пунктом 1.6. плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Щербиновский район на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Щербиновский район от 25 декабря 2023 года № 129-р «Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Щербиновский район на 2024 год» Контрольно-счетной палатой муниципального образования Щербиновский район проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств дорожного фонда Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района в 2023 году».
Объектом проверки определена:

- администрация Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района.
Объем проверенных средств составляет – 25 000,0  тысяч рублей.
В результате проверки были установлены нарушения и недостатки на общую сумму 2 328,3 тысяч рублей или 9,3 процентов от объема проверенных средств, в том числе:
1. Недостижение результата (или наилучшего результата), установленного при предоставлении бюджетных средств, с использованием наименьшего объема бюджетных средств (или определенного при предоставлении объема бюджетных средств) на общую сумму 12,3 тысяч рублей, 3 эпизода.
2. Нарушение порядка учета и ведения реестра государственного (муниципального) имущества на сумму 1 689,6  тысяч рублей, 6 эпизодов.

3. Не включение в контракт (договор) обязательных условий – 8 эпизодов.
4. Нарушение при выборе такого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),  и при осуществлении такой закупки на сумму 626,4  тысяч рублей, 1 случай.
5. Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) 3 эпизода.
6. Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя),  применение указанных мер с нарушением требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок – 39 случаев.
7. Несоблюдение требований, в соответствии с которыми государственные (муниципальные) контракты (договора) заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке –1 случай.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата муниципального образования Щербиновский район:

1. направит представление администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района;
2. направить материалы для составления протоколов об административных правонарушениях, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия в адрес уполномоченных органов (по статьям КоАП РФ право на составление которых, действующим законодательством, не закреплено за контрольно - счетными органами);
3. направить информационное письмо по результатам проверки главе Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района и председателю Совета Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района.
